Załącznik nr 4

Usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi: Budowa Świetlicy Strumiany.

- UMOWA  Nr ........./U/2014                  Projekt

- o pełnienie nadzoru inwestorskiego

Zawarta w dniu ………………………….. 2014 roku w Stargardzie Szczecińskim między:

Gminą Stargard Szczeciński, z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim, Rynek Staromiejski 5, reprezentowaną przez:

mgr inż. Kazimierza Szarżanowicza – Wójta Gminy,

zwaną dalej w tekście umowy „Zamawiającym”,

a

…….…………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej „Inspektorem nadzoru”, reprezentowanym przez:

1) ……………………………………………………..

2) ……………………………………………………..

W wyniku dokonanego przez Zamawiającego postępowania przetargowego, prowadzonego na podstawie zarządzenia nr 109 Wójta Gminy Stargard Szczeciński z dnia 2 lipca 2012 roku.

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Inspektor nadzoru przyjmuje na siebie obowiązki pełnienia kompleksowej obsługi inwestorskiej nad realizacją nw zadania:  Roboty budowlane w zakresie: Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz zagospodarowaniem terenu na działce nr geod. 396/4 obręb Strumiany gm. Stargard Szczeciński- Etap I.

2. Umowny termin zakończenia robót ustalony został na dzień ………….. roku (dokładna data zostanie wpisana po podpisaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego).

§ 2

Umowa obowiązuje strony od dnia jej podpisania, do końca upływu okresu gwarancji na wykonane roboty.

§ 3

1. Inspektor nadzoru oświadcza, że obowiązki wynikające z niniejszej umowy realizował będzie osobiście lub poprzez  nw. Pracowników ( albo w ramach umowy konsorcjum z innymi podmiotami gospodarczymi) mających przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji  w budownictwie w specjalności :

2. Konstrukcyjno– budowlanej:…………………………, posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń, wpisany na listę członków…………………., kod identyfikacyjny……………….., pełnić on będzie role koordynatora w stosunku do dwóch niżej powołanych inspektorów nadzoru.

3. Instalacyjnej w zakresie  sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych:……………….., przy………………., posiadający uprawnienia budowlane……………..., wpisany na listę członków…………….., kod identyfikacyjny…………………………………., nadzór nad odcinkiem robót.

4. Instalacyjnej  w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych:…………….., przy…………………….., posiadający uprawnienia budowlane…………………………….., wpisany na listę członków………………….., kod identyfikacyjny………………….., nadzór nad odcinkiem robót.

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za nadzór inwestorski, który wykonuje przy pomocy osób wymienionych w ust.1 niniejszego paragrafu.

6. W przypadku utraty uprawnień do realizacji umowy przez osoby wskazane powyżej, Wykonawca ma prawo zastąpić je innymi osobami, jeśli spełniają warunki udziału w postępowaniu GKI.271.36.2014.G.Ch.

7. W przypadku umowy konsorcjum należy wykazać Lidera posiadającego pełnomocnictwo do dokonywania wszelkich czynności prawnych w imieniu pozostałych członków konsorcjum.

§ 4

1. Strony ustalają, że do obowiązków Inspektora Nadzoru należy pełen zakres czynności określonych w art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 z późniejszymi zmianami):

- reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów  wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w  próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru zadań, a także przekazywania ich do użytkowania,

- potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad oraz kontrolowanie rozliczeń budowy, jak również:

- przekazanie placu budowy wykonawcy robót,

- dokonanie czynności odbioru końcowego zadania lub jego odpowiedniej części, określonej w umowie z wykonawcą oraz odbioru ostatecznego; w ramach tych czynności Inspektor Nadzoru zobowiązuje się do:

- stwierdzenia gotowości do odbioru,

- dokonania odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego od wykonawcy oraz przekazania przedmiotu odbioru Zamawiającemu lub wyznaczonemu przez niego użytkownikowi,

- przekazania Zamawiającemu protokołów odbioru oraz dokumentacji powykonawczej,

- dokonania odbioru ostatecznego po upływie terminów gwarancyjnych ustalonych w umowie z wykonawcą robót,

- dokonania czynności sprawdzenia kalkulacji lub kosztów przedkładanych przez wykonawcę robót (dotyczy robót dodatkowych),

- sprawdzenia faktur wykonawcy oraz dokumentów, załączonych do rozliczenia kosztów inwestycji,

- dochodzenia oraz egzekwowania od wykonawcy robót należnych odszkodowań lub kar umownych za niewłaściwe lub nieterminowe wykonanie zobowiązań umownych,

- egzekwowanie usuwania  wad i usterek w okresie rękojmi i gwarancji,

- rozliczenie kosztów zadania,

- stwierdzenie aktualnego stanu robót, ustalanie ilości, jakości i wartości robót w zakresie niezbędnym do rozliczeń wykonawcy robót z Zamawiającym,

- sprawdzanie wykonania inwentaryzacji powykonawczych przez jednostkę geodezyjną,

- sporządzanie sprawozdawczości inwestycyjnej obowiązującej Zamawiającego,

- niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zagrożeniach terminów zakończenia robót z podaniem przyczyn,

- kontrola prawidłowości prowadzenia dzienników budowy i dokonywanie w nich wpisów, stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót,

- niedopuszczenie do nieuzasadnionego zwiększenia kosztów robót,

- w razie stwierdzenia w dokumentacji budowlanej wad i niedokładności albo konieczności wprowadzenia w dokumentacji zmian w celu zastosowania innych rozwiązań projektowych lub innych materiałów, niż przewidziane w dokumentacji projektowej, lub w celu osiągnięcia oszczędności i obniżenia kosztów, wystąpienie z odpowiednimi wnioskami do Zamawia- jącego o przeprowadzenie w dokumentacji zmian i poprawek w terminie uzgodnionym z wykonawcą robót,

- rozstrzyganie, w porozumieniu z kierownikiem budowy, wątpliwości natury technicznej powstałych w  toku wykonania robót,

- udział w komisjach technicznych powołanych do oceny lub rozstrzygania technicznych spraw budowy w toku jej realizacji,

- potwierdzenie w dzienniku budowy zapisu kierownika budowy o gotowości robót do odbioru oraz należytym uporządkowaniu placu budowy,

- inne czynności, nie określone wyżej, niezbędne do prawidłowego przebiegu realizacji robót i rozliczenia inwestycji.

§ 5

Inspektor Nadzoru zobowiązany jest także w ramach wynagrodzenia ustalonego w § 8 niniejszej umowy do:

- pobytu na budowie w zależności od potrzeb, jednakże nie rzadziej niż raz w tygodniu, każdorazowy pobyt na budowie, inspektor winien odnotować w dzienniku budowy.

- odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu.

§ 6

Inspektor Nadzoru jest, w granicach posiadanego umocowania niniejszą umową, przedstawicielem Zamawiającego w ramach umowy zawartej z wykonawcą o wykonanie zadania inwestycyjnego, wymienionego w  § 1 niniejszej umowy.

§ 7

- Jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych, nie przewidzianych umową zawartą z wykonawcą robót, to Wykonawca niezwłocznie zawiadomi o tym Zamawiającego celem podjęcia decyzji, co do ich zlecenia wykonawcy robót.

- Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie jest upoważniony do wydawania wykonawcy robót polecenia wykonania robót dodatkowych.

§ 8

- Wynagrodzenie  za  pełnienie  kompleksowej  obsługi  inwestorskiej  ustala się  w wysokości równej …..% wartości robót netto, tj. w kwocie ............................ zł (słownie: ..................................................................... złotych).

- Wynagrodzenie zostanie powiększone o podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 23 %.

- Łączne wynagrodzenie z podatkiem od towarów i usług VAT wynosi ............................ zł

(słownie: .................................................................................................................................................... złotych).

- Strony ustaliły, że faktura za wykonanie nadzoru inwestorskiego zostanie wystawiona, po odbiorze i sprawdzeniu faktury wykonawcy robót, w wysokości wynikającej z przemnożenia kwoty netto sprawdzonej faktury (wykonawcy robót budowlanych) przez procentowy wskaźnik w wysokości .......... %. Do tak wyliczonego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonywanie nadzoru inwestorskiego zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.

- Zamawiający zobowiązuje się zrealizować fakturę za nadzór, prawidłowo wystawioną przez Inspektora Nadzoru na Gminę Stargard Szczeciński, Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard Szczeciński, w terminie 10 dni, licząc od daty jej potwierdzonego doręczenia Zamawiającemu, przelewem na rachunek bankowy Inspektora nadzoru wskazany w fakturze. Po bezskutecznym upływie terminu zapłaty wynagrodzenia Inspektorowi nadzoru przysługują odsetki ustawowe.

- Wykonawca zobowiązuje się nie udzielać osobom trzecim cesji z praw do wynagrodzenia.

- Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem obrotu bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiada numer identyfikacyjny NIP 854–22–30–947. Jednocześnie oświadcza, że upoważnia Inspektora Nadzoru do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.

§ 9

- Zmiana zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego powoduje odpowiednią zmianę wynagrodzenia Inspektora nadzoru.

- Strony zgodnie ustalają, że wynagrodzenie za wykonanie nadzoru inwestorskiego nad robotami dodatkowymi zostanie ustalone w sposób następujący: wartość netto wykonanych i odebranych robót dodatkowych zostanie pomnożona przez wskaźnik w wysokości ................. %, powiększony należny podatek VAT.

§ 10

1. Inspektor nadzoru ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Inspektora nadzoru zobowiązany jest on do naprawienia powstałej w ten sposób szkody w pełnej wysokości.

3. Inspektor nadzoru zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) W wysokości  500 zł w przypadku każdorazowego stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania czynności określonych § 4 i § 5.

2) W wysokości 5 000,00 zł w przypadku odstąpienia przez Inspektora nadzoru od umowy, z winy Inspektora nadzoru.

4.Kary umowne podlegają potrąceniu z wynagrodzenia Inspektora nadzoru, na co Inspektor nadzoru już obecnie wyraża zgodę

§ 11

Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 12

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy z własnych uzasadnionych przyczyn.

§ 13

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 14

Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

Integralną częścią niniejszej umowy, jest załączona do niej umowa realizacyjna  na wykonanie zadania inwestycyjnego Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz zagospodarowaniem terenu na działce nr geod. 396/4 obręb Strumiany gm. Stargard Szczeciński- Etap I, wraz z załącznikami.

§ 16

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których trzy egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Inspektor nadzoru.

- Wykaz załączników do umowy:

Nr 1  –  kserokopia uwierzytelniona Umowy o roboty budowlane Nr ..................... z dn. .........................................

Nr 2  –  Oferta wraz z kosztorysem  ofertowym wykonawcy robót budowlanych.

Nr 3  –  Dokumentacja techniczna.

Nr 4  –   Oferta Inspektora nadzoru.

- Wykonawca:					              Zamawiający:

..........................................................				.........................................................