SPIS TREŚCI

I.	OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO	3

II.	AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI	4

1.	Położenie, powierzchnia, ludność	4

2.	Środowisko naturalne	5

3.	Turystyka	7

3.1.	Dziedzictwo kulturowe	7

3.2.	Dziedzictwo przyrodnicze	9

3.3.	Infrastruktura turystyczna	10

4.	Zagospodarowanie przestrzenne gminy Stargard Szczeciński	10

4.1.	Infrastruktura techniczna gminy Stargard Szczeciński	10

4.2.	Układ komunikacyjny	15

4.3.	Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stargard dla miejscowości: Grabowo, Lipnik, Klępino, Krąpiel, Święte, Sowno, Strachocin.	16

5.	Gospodarka	19

5.1.	Podmioty gospodarcze	19

5.2.	Rolnictwo, leśnictwo, gospodarka rybacka	21

6.	Sfera społeczna	25

6.1.	Demografia	25

6.2.	Struktura zatrudnienia	30

6.3.	Struktura bezrobocia	31

6.4.	Warunki i jakość życia mieszkańców	34

III.	ZADANIA STOJĄCE PRZED GMINĄ STARGARD SZCZECIŃSKI W LATACH 2005-2013	37

IV.	REALIZACJA ZADAŃ I PROJEKTÓW	41

A. Infrastruktura techniczna - kanalizacja	42

I.	Budowa systemu kanalizacyjnego w południowo zachodniej części gminy Stargard Szczeciński (miejscowości: Golczewo, Skalin, Wierzchląd, Koszewko, Koszewo)	42

II.	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej: Grzędzice  Żarowo  Lubowo  Rogowo  Smogolice  Poczernin  Sowno	44

III.	Budowa systemu kanalizacji w ramach aglomeracji Ulikowo    (miejscowości: Ulikowo, Pęzino, Trzebiatów, Kiczarowo, Kolonia     Grabowo, Grabowo)	46

IV.	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej Małkocin – Klępino	49

V.	Budowa kanalizacji do pojedynczych gospodarstw domowych na terenie całej gminy (zadanie ciągłe)	50

VI.	Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	51

VII.	Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe (doprowadzenie wody, kanalizacji) - współfinansowanie	54

VIII.	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy	55

IX.	Modernizacja dróg gminnych – zadanie ciągłe	56

B. Infrastruktura społeczna – świetlice	57

I.	Adaptacja, modernizacja i budowa świetlic wiejskich w gminie Stargard Szczeciński (m. Ulikowo, Lubowo, Krąpiel, Grabowo, Smogolice).	57

Infrastruktura społeczna – oświata	60

II.	Modernizowanych i rozbudowanych obiektów szkolnych w gminie Stargard Szczeciński (m. Strachocin, Małkocin)	60

Infrastruktura społeczna – opieka zdrowotna	61

III.	Modernizowanych budynku Niepublicznego Ośrodka Zdrowia w Pęzinie	61

C. Turystyka, Sport, Rekreacja	62

I.	Zagospodarowanie terenów nad jeziorem Miedwie (m. Koszewo, Wierzchląd, Koszewko)	62

D. Dziedzictwo kulturowe	64

I.	Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego gminy	64

II.	Budowa i modernizacja lokalnej bazy kulturalno turystycznej – Zamek w Pęzinie	65

V.	POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z CELAMI STRATEGICZNYMI INNYCH DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH ROZWOJU I OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO	66

VI.	PLAN FINANSOWY NA LATA 2005 – 2013	68

KOSZTY PROJEKTÓW REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ STARGARD SZCZECINSKI w latach 2005 – 2013	70

VII.	SPOSOBY WDRAŻANIA, MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ	73

1. Sposoby monitorowania Planu Rozwoju Lokalnego	73

2.	Publik Relations Planu Rozwoju Lokalnego	75

KARTA OCENY REALIZACJI PROJEKTU	76

KARTA OCENY REALIZACJI PLANU ROZOWJU LOKALNEGO	77

- OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stargard Szczeciński składa się z 38  fiszek projektowych. Realizacja poszczególnych projektów zaplanowana jest na lata 2005-2013 i podzielona została na 2 etapy.

Etap pierwszy to projekty realizowane w latach 2005-2006, które posiadają opracowaną dokumentację projektowo-kosztorysową. Liczba tych projektów wynosi 16.

Działania i projekty z drugiej grupy realizowane będą na terenie gminy w latach 2007-2013.

- AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI

## Położenie, powierzchnia, ludność

Gmina Stargard Szczeciński położona jest w południowo – zachodniej części województwa Zachodniopomorskiego. Siedzibą władz gminy jest miasto Stargard Szczeciński.

Od północy graniczy ona z gminami Goleniów, Maszewo, Stara Dąbrowa i Marianowo, od wschodu z gminą Suchań, od południa z gminami Dolice i Warnice, natomiast od zachodu z gminami Stare Czarnowo i Kobylanka.

Jest największą gminą pod względem powierzchni w powiecie stargardzkim. Zajmuje obszar 318,5 km2, na którym zamieszkuje 11 446 mieszkańców. (Stan na koniec IV kwartału 2004 r., US Szczecin)

Gminę tworzy 30 sołectw w skład, których wchodzi 45 miejscowości podstawowych.

##### Wykaz miejscowości w sołectwach gminy Stargard Szczeciński

- Sołectwo Barzkowice  - Barzkowice, Golinka, Luboń,

- Golina – Golina

- Grabowo – Grabowo, Kolonia Dolna Grabowo, Piaśnik

- Grzędzice – Grzędzice, Mężyki, Grzędziczki

- Kiczarowo – Kiczarowo

- Klępino – Klępino,

- Koszewo – Koszewo, Koszewko

- Krąpiel – Krąpiel

- Kurcewo – Kurcewo

- Lipnik – Lipnik

- Lubowo – Lubowo

- Małkocin – Małkocin

- Pęzino – Pęzino, Domanowo, Omięcin

- Poczernin – Poczernin

- Rogowo – Rogowo

- Skalin – Skalin, Golczewo, Wierzchląd

- Sowno – Sowno, Kępinka

- Smogolice – Smogolice

- Strachocin – Strachocin

- Strumiany – Strumiany

- Strzyżno – Strzyżno

- Święte – Święte

- Trzebiatów – Trzebiatów

- Ulikowo – Ulikowo,

- Tychowo – Tychowo,

- Warchlino – Warchlino, Warchlinko, Siwkowo

- Witkowo Pierwsze – Witkowo Pierwsze, Radziszewo

- Witkowo Drugie – Witkowo Drugie

- Żarowo – Żarowo

- Sułkowo – Sułkowo

## Środowisko naturalne

Gmina położona jest w makroregionie Pobrzeże Szczecińskie na obszarze trzech mezoregionów: Równiny Goleniowskiej, Równiny Pyrzycko - Stargardzkiej oraz Równiny Nowogardzkiej.

W granicach gminy znajdują się cenne ze względów krajobrazowych i przyrodniczych obszary mające znaczenie regionalne a nawet ponad regionalne. Należą do nich: Rynna Jeziora Miedwie, dolina rzeki Iny, Dolina Krąpieli a także Ozy Kiczarowskie. Na terenie gminy powołany jest jeden rezerwat krajobrazowy, jeden użytek ekologiczny oraz 42 obiekty o potencjalnym charakterze pomników przyrody. Ciekawy kompleks przyrody tworzy rzeka Krąpiel, w niektórych odcinkach przypomina doliny górskich potoków (strome zbocza, kamieniste dno, wartki nurt).

W powiązaniach przyrodniczych gminy z obszarami sąsiednimi najważniejszą rolę odgrywają układy hydrograficzne rzeki Iny i jeziora Miedwie oraz ich dopływów.

Największym zbiornikiem gminy Stargard Szczeciński jest jezioro Miedwie, piąte co do wielkości jezioro w Polsce. Powierzchnia tego jeziora w granicach gminy wynosi 2217 ha, co wynosi ponad 86% powierzchni wód stojących gminy. Ponadto na terenie gminy występuje kilka małych zbiorników wodnych o charakterze jezior powytopiskowych i rynnowych (jez. Tychowo, Warchlińskie, Kiczarowskie). Powierzchnie większych zbiorników wodnych zlokalizowanych w gminie Stargard Szczeciński:

- Jezioro Miedwie – powierzchnia całkowita jeziora wynosi 3759,4 ha, w tym w granicach gminy znajduje się 2217 ha.

- Jez. Tychowo Duże – 10,5 ha

- Jez. Czyste – 7,5 ha

- Jez. Warchlińskie Duże – 10,5 ha

- Jez. Kiczarowskie (Uciecha)– 5,2 ha

- Jez. Popie – 2,9 ha

- Jez. Długie – 4,0 ha

- Jez. Święte – 1,8 ha

Źródło: Jeziora Zachodniopomorskie, AR Szczecin 2000.

W środku gminy znajduje się znaczny węzeł komunikacyjny, jakim jest miasto Stargard Szczeciński. W związku z tym do środowiska emitowane są zanieczyszczenia z produktów spalania, spaliny samochodowe, oraz hałas. Niestety na obszarze gminy brak monitoringu zanieczyszczeń powietrza. Pomiary prowadzone są jedynie w mieście Stargardzie Szczecińskim.

Na terenie gminy powstają tzw. dzikie wysypiska śmieci, co jest problemem pogarszającym estetykę i ochronę środowiska.

## Turystyka

### Dziedzictwo kulturowe

Pierwsze ślady człowieka na tych terenach, jak wykazują źródła, pochodzą z epoki kamiennej czyli neolitu (4000-1700 lat p.n.e.). Osady z budownictwem typu ziemiankowego odkryto w Skalinie i Klępinie. Rozległe cmentarzyska odkryto w Pęzinie (ok. 200 grobów). W najwcześniejszych fazach średniowiecza istniały liczne osady otwarte (osada w Strachocinie datowana na VI-VIII wiek). Do najstarszych osad należy zaliczyć Żarowo.

Gmina Stargard Szczeciński należy do najbogatszych na Pomorzu Zachodnim pod względem liczby zabytkowych założeń pałacowo – parkowych. Większość z wymienionych poniżej parków wiejskich znajduje się w rejestrze zabytków (Koszewko, Koszewo, Małkocin, Pęzino, Wierzchląd), bądź są w trakcie procedury uznania za zabytek. Koncentracja własności ziemi znalazła odzwierciedlenie przez powstanie w większości wsi zespołów rezydencjonalnych, składających się z dworu (pałacu), parku, zabudowy folwarcznej-gospodarczej, inwentarskiej i mieszkalnej. Zespoły te (dobrze zachowane to Pęzino, Barzkowice, Krąpiel, Koszewo, Małkocin, Skalin, Strzyżno) posiadające parki ze starymi i egzotycznymi drzewami.

Miasto Stargard należy do najstarszych i najbardziej znaczących miast Pomorza. Początki powstania sięgają VIII-IX wieku. Prawa miejskie Stargard otrzymał w roku 1243. Najcenniejsze zabytki pochodzą z XIV i XV wieku. Należą do nich: gotycka Kolegiata Najświętszej Marii Panny – zabytek klasy zero, Brama Młyńska, Pyrzycka, mury i baszy obronne, ratusz.

Na terenie gminy znajdują się ciekawe i godne uwagi zabytki architektoniczne te najcenniejsze wpisane są do rejestru zabytków.

Obiekty w granicach gminy Stargard Szczeciński wpisane do rejestru zabytków.

Obiekty sakralne

- kamienny kościół w Grzędzicach z cenną XV wieczną polichromią, numer w rejestrze 50,

- gotycki kościół z XI wieku w Krąpielu,

- kościół w Sownie z zabytkową amboną wybudowaną w XV w. przez lana Peissera z Norynbergii,

- kościół Narodzenia NMP i cmentarz przykościelny w Klępinie,

- kościół Narodzenia NMP i kościół Niepokalanego Poczęcia w Koszewie,

- kościół Św. Teresy w Koszewku,

- kościół Św. Józefa w Małkocinie,

- kościół Wniebowzięcia NMP w Pęzinie,

- kościół św. Michała Archanioła w Poczerninie,

- kościół MB Różańcowej w Skalinie,

- kościół św. Antoniego w Świętem,

- kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Tychowie,

- kościół MB Różańcowej w Witkowie,

- kościół w Strachocinie i Trzebiatowie,

Pałace i zamki

- pałac w Barzkowicach,

- pałac w Koszewku,

- pałac w Koszewie, przebudowany w 1922r. Był siedzibą junkierską wzniesioną w wianie przyszłemu feldmarszałkowi III Rzeszy von Paulusowi przez jego żonę Benitę. Obecnie jest siedzibą prywatnej firmy,

- dwór z oficyną w Małkocinie,

- zamek w Pęzinie wybudowany w X w. był własnością pomorskiego rodu Pansin. Od 1357r. po wygaśnięciu tego rodu dobra przejęli Borkowie. Po 25 latach zamkiem władał zakon joannitów. W 1680 roku przeszedł on w ręce rodu Puttkamerów, którzy byli jego prawowitymi właścicielami do 1945r. Po wojennych zniszczeniach zamek odbudowano w latach 80-tych. Obecnie jest on własnością prywatną.

Parki dworskie

- park dworski w Koszewku, Koszewie, Pęzinie, Wierzchlądzie

Cmentarze i inne

- cmentarz polowy w Klępinie,

- cmentarz przykościelny w Koszewku, Strachocinie, Trzebiatowie,

- gołębnik w Małkocinie,

- wiatrak holenderski w Tychowie.

Proces destrukcji zabytkowych układów i pojedynczych obiektów na terenie gminy przybiera w ostatnich latach na sile. Wiele cennych obiektów wymaga podjęcia prac zabezpieczających.

### Dziedzictwo przyrodnicze

Gmina Stargard Szczeciński posiada „Waloryzację przyrodniczą gminy”. Dokument ten zawiera analizę zasobów przyrodniczo-krajobrazowych oraz wskazuje kierunki i cele związane z ochroną i zachowaniem walorów przyrodniczych gminy.

Ze względu na brak uciążliwego przemysłu gmina pozostaje dziś rzadką enklawą czystego środowiska naturalnego. Jej piękne zakątki są wspaniałym miejscem pieszych i rowerowych wędrówek szlakami turystycznymi. Trasy turystyczne prowadzą z miasta Stargard Szczeciński do miejscowości Grabowo nad jezioro, wokół którego położone są piękne lasy, jak również ze Stargardu Szczecińskiego, wokół jeziora Miedwie, do miejscowości Wierzchląd, Koszewo i Koszewko; ponadto nad rzeką Iną i Doliną Krąpieli do miejscowości Pęzino, Ulikowo i Sułkowo.

Rozwój turystyki w oparciu o doskonałe walory historyczne i przyrodnicze jakie posiada gmina wiąże się z wyznaczeniem i budową nowych tras rowerowych. Tereny gminy doskonale nadają się do wypraw pieszych (znakowane szlaki turystyczne), konnych. Krajobraz w przeważającej części ma charakter rolniczy.

Przez Stargard przebiega 15 południk długości geograficznej wschodniej, który stanowi podstawę do obliczenia czasu środkowoeuropejskiego.

### Infrastruktura turystyczna

1. Baza noclegowo – żywieniowa

- Pokoje noclegowe ZODR w Barzkowicach

- Hotel w Strachocinie

- Pensjonat „Leśny Dwór” w Stumianach

- Ośrodek Wypoczynkowy w Wierzchlądzie

2. Baza rekreacyjno – sportowa

- Działalność rekreacyjno – sportową prowadzą istniejące w gminie kluby sportowe w miejscowościach: Barzkowice, Grzędzice, Krąpiel, Koszewo, Małkocin, Pęzino, Skalin, Sowno, Tychowo, Ulikowo, Witkowo. Kluby te posiadają boiska do piłki nożnej. Kluby sportowe korzystają z sal gimnastycznych Szkół Podstawowych znajdujących się w miejscowościach Grzędzice i Pęzino.

Ogólnie w gminie Stargard Szczeciński znajduje się 20 wiejskich boisk sportowych.

- Zwolennicy sportów wodnych mogą aktywnie wypoczywać nad jeziorem Miedwie w Ośrodku w Wierzchlądzie. Można tu uprawiać kajakarstwo, surfing i wędkarstwo.

## Zagospodarowanie przestrzenne gminy Stargard Szczeciński

### Infrastruktura techniczna gminy Stargard Szczeciński

Na podstawie diagnozy obecnej sytuacji gminy można wyodrębnić 8 podstawowych czynników, które będą warunkować rozwój gminy w najbliższych 10 latach.

    - Zaopatrzenie w wodę

Podstawowym źródłem zaopatrzenia w wodę są wody podziemne, które podlegają rygorystycznej ochronie przed zanieczyszczeniem.

Tabela 1.

Aktualny stan zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Stargard Szczeciński

| Miejscowość - wodociąg | Pobór w 2000 r. |  | Pobór 2003 r. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pobór w m3/h | Liczba studni głębinowych | Pobór w m3/h | Liczba studni głębinowych |
| Grabowo | 55,5 | 2 | 73,1 | 2 |
| Tychowo | 144,6 | 2 | 154,4 | 2 |
| Poczernin | 71,2 | 2 | 90,1 | 2 |
| Lipnik | 512,9 | 3 | 592,7 | 3 |
| Koszewo | 46,0 | 2 | Wyłączono z eksploatacji i podłączono do ujęcia Lipnik |  |
| Koszewko | 12,1 | 2 | Wyłączono z eksploatacji i podłączono do ujęcia Lipnik |  |
| Barzkowice | 146,2 | 2 | 121,2 | 2 |
| Strzyżno | 83,9 | 2 | 89,1 | 2 |
| Małkocin | 40,7 | 2 | 36,9 | 2 |
| Pęzino | 136,9 | 2 | 126,2 | 2 |
| Smogolice | 11,3 | 2 | Wyłączono z eksploatacji i podłączono do ujęcia Poczernin |  |
| Trzebiatów | 21,5 | 1 | 19,3 | 1 |
| Warchlino | 11,2 | 2 | 9,3 | 2 |
| Lubowo | 146,9 | 2 | 146,3 | 2 |
| Krąpiel | 188,5 | 2 | 97,3 | 2 |
| Ulikowo | 55,5 | 3 | 95,0 | 3 |

Na podstawie: Studium zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński

Na terenie gminy część sieci wodociągowych wykonanych jest z azbestu. Długość tych sieci szacuje się na około 42 km.

Zaspokajanie potrzeb przez system wodociągowy – wiąże się ze spełnieniem dwu imperatywów:

- zachowania wymagań jakościowych wobec wody dostarczanej na różne cele

- zapewnienia dostarczania wody w oczekiwanej, racjonalnie uzasadnionej potrzebami ilości

Wody występujące w przyrodzie narażone są na różnorakie zanieczyszczenia, rozumiane jako nadmierne – w stosunku do dopuszczalnych dla danego rodzaju użytkowania wód – stężenia związków mineralnych, organicznych lub bakterii

Większość wód zanieczyszczonych można przystosować do użycia w drodze procesów uzdatniających (fizyko – chemicznych) w Stacjach Uzdatniania Wody (SUW).

Wg danych GUS (rocznik statystyczny za 2001 r.) na terenie powiatu stargardzkiego długość wodociągowej sieci rozdzielczej wynosi 571,9 km. Dane dotyczą długości sieci wodociągowej bez połączeń prowadzących do budynków mieszkalnych - czyli odgałęzień łączących poszczególne budynki z siecią uliczną.

Gminy w Powiecie Stargardzkim posiadają dobrze rozwinięty system zaopatrzenia w wodę z wodociągów wiejskich. Istnieją odpowiednie rezerwy zasobów wody.

Modernizacji wymagają Stacje Uzdatniania Wody – celem poprawienia jej jakości.

#### Odprowadzenie ścieków

W większości miejscowości stopień skanalizowania jest niedostateczny.

Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 49,1 km (w tym gminne 44,2 km).

Całkowicie lub częściowo skanalizowane są miejscowości: Tychowo, Witkowo II, Klępino, Lipnik, Strachocin, Święte i Kurcewo – ścieki trafiają do oczyszczalni ścieków w mieście Stargardzie Szczecińskim.

Poza tym w gminie eksploatowanych jest 7 oczyszczalni obsługujących częściowo skanalizowane miejscowości:

- Skalin			(120 m3 /dobę)

- Koszewo		(120 m3/dobę)

- Barzkowice (Golina, Golinka, Luboń) 	(102 m3 /dobę)

- Strzyżno 		(100 m3/dobę)

- Pęzino 		(108 m3/dobę)

- Krąpiel 		(200 m3/dobę)

- Ulikowo 		(200 m3/dobę)

Stopień kanalizacji nie jest wystarczający, a istniejące oczyszczalnie wymagają modernizacji, przy czym skanalizowane jest łącznie 18 miejscowości.

Wg danych GUS długość rozdzielczej sieci kanalizacyjnej na terenie powiatu stargardzkiego wynosi 268,1 km.

Należy zauważyć, iż stanowi to połowę długości sieci wodociągowej.

Nieuporządkowane usuwanie ścieków z domostw i obiektów gospodarki- najczęściej w pobliżu miejsca wytwarzania – zagraża poważnie jakości wód.

Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej: budowa systemu kanalizacji powiązanych z oczyszczalniami ścieków jest jednym z priorytetowych zadań. Wszystkie gminy powiatu Stargardzkiego mają problem z brakiem kanalizacji na terenach wiejskich.

Niewiele jest również nowoczesnych oczyszczalni przydomowych, ścieki gromadzone są w nieszczelnych zbiornikach bezodpływowych stanowiących zagrożenie dla wód gruntowych. W ekstremalnych przypadkach gospodarstwa nie posiadają również zbiorników bezodpływowych.

#### Gospodarka odpadami

Na terenie gminy Stargard Szczeciński w zakresie zbierania odpadów działają firmy Remondis® Sp. z o.o. ze Szczecina i MPGK Sp. z o.o. ze Stargardu Szczecińskiego.

Odpady trafiają na składowisko odpadów w Łęczycy i na składowisko w Dolicach.

Na terenie gminy rozstawione są pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów:

- PET:		35 pojemników

- szkło:		34 pojemniki

Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie gmin, jest kluczowym zadaniem dla poprawy stanu środowiska:

- objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów,

- wprowadzenie selektywnej zbiórki niektórych rodzajów odpadów „u źródła,”

- likwidowanie i zapobieganie powstawaniu dzikich wysypisk odpadów,

- prawidłowy odzysk i unieszkodliwianie odpadów,

- centralizacja gospodarki odpadowej z uwzględnieniem wszystkich rodzajów odpadów bez względu na źródło ich powstawania.

#### Zaopatrzenie w paliwa gazowe

Gmina jest zgazyfikowana zalewie w 12,6 %, pomimo iż przestrzenne warunki zasilania są dobre dla całego jej obszaru. Sieć gazownicza znajduje się w miejscowości Kurcewo, Strzyżno, Witkowo I i Witkowo II.

#### Zaopatrzenie w energię elektryczną

Przez teren gminy przechodzą sieci wysokich i średnich napięć o znaczeniu: krajowym, wojewódzkim i ponadgminnym.

Gmina zasilana jest siecią 15 kV ze stacji Stargard Wschód i Stargard Zachód.

Promienie obsługi z tych stacji nie przekraczają 15 km, co kwalifikuje obszar do dobrych i dostatecznych warunków zasilania i nie wywołuje potrzeby budowy nowych stacji 110/15 kV.

Przy liniach elektroenergetycznych występują strefy pola elektrycznego szkodliwie wpływającego na ludzi.

#### Telekomunikacja

Gmina jest obsługiwana z centrali w: Stargardzie Szczecińskim, Grzędzicach, Pęzinie, Sownie i Zieleniewie (gm. Kobylanka). Obsługa odbywa się automatycznie dla 370 abonentów.

Na terenie gminy znajdują się maszty telefonii bezprzewodowej.

Wiele miejscowości pozbawionych jest możliwości stałego dostępu do internetu.

### Układ komunikacyjny

Układ drogowy

Przez obszar gminy przechodzą drogi krajowe (długości 16,854 km), które tworzą główną sieć dróg w gminie.

Są to:

- droga nr 10, relacji Szczecin – Bydgoszcz

- droga nr 20 relacji Stargard Szczeciński – Szczecinek

Drogi wojewódzkie (12 km)

- droga nr 142 relacji Szczecin – Chociwel

- droga nr 106 relacji Nowogard – Pyrzyce

Uzupełnieniem dróg krajowych i wojewódzkich są drogi gminne (403,200 km) i powiatowe (130,75 km).

Drogi te wymagają modernizacji.

Układ kolejowy

Stargard Szczeciński to stacja węzłowa obsługująca także miejscowości gminy jest to stacja rozrządowa – pomocnicza w stosunku do stacji Szczecin – Dąbie, Szczecin Port Centralny.

Przez gminę i miasto przechodzą cztery linie kolejowe:

- linia magistralna, dwutorowa zelektryfikowana relacji Poznań – Szczecin,

- linia znaczenia pierwszorzędnego relacji Gdańsk- Szczecin,

- linia znaczenia drugorzędnego relacji Ulikowo – Piła,

- linia znaczenia miejscowego: Stargard Szczeciński – Siekierki.

Rozwój podstawowego układu kolejowego związany jest z jego modernizacją.

### Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stargard dla miejscowości: Grabowo, Lipnik, Klępino, Krąpiel, Święte, Sowno, Strachocin.

Tereny inwestycyjne w poszczególnych miejscowościach przedstawia poniższa tabela

Tabela 2.

| Lp. | ###### Obręb | Przeznaczenie | Symbol | Powierzchnia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lipnik | Teren przeznaczony na cele zabudowy usługowej | U | 2,61 ha |
| 2. |  | Teren przeznaczony na cele obsługi komunikacyjnej | KS | 5,40 ha |
| 3. |  | Teren przeznaczony na cele zabudowy usługowej z dopuszczalną funkcją zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej | MJ | 10,46 ha |
| 4. |  | Teren przeznaczony na cele zabudowy usługowej, składów, baz | S, B | 13,46 ha |
| 5. |  | Teren przeznaczony na cele usług sportu | US | 2,33 ha |
| 6. |  | Teren przeznaczony na cele zabudowy usługowej nieuciążliwej w tym handlu detalicznego | Ud | 0,91 ha |
| 7. |  | Teren przeznaczony na usługi komercyjne ( w tym: teren usług komunikacyjnych, stacja paliw płynnych i olei oraz stacja gazu płynnego; tereny turystyki w tym obiekty usługowe i motel lub zajazd; teren działalności produkcyjnej, w tym produkcji, składów i magazynowania; teren usług handlu i gastronomii) | UC | 15,00 ha |
| Ogółem |  |  |  | 50,17 ha |
| 8. | Strachocin | Teren przeznaczony na cele zabudowy usługowo-produkcyjnej, bazy, składy, magazyny, hurtownie | UBS | 8,46 ha |
| 9. |  | Teren przeznaczony na cele zabudowy usługowo-produkcyjnej z dopuszczalną funkcją składów i magazynów | UP | 4,75 ha |
| 10. |  | Teren przeznaczony na cele zabudowy usługowej | U | 3,87 ha |
| 11. |  | Teren przeznaczony na cele usług oświatowych | UO | 0,95 ha |
| Ogółem |  |  |  | 18,03 ha |

| Lp. | ###### Obręb | Przeznaczenie | Symbol | Powierzchnia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | Święte | Teren przeznaczony na cele zabudowy produkcyjno-usługowej | P | 3,12 ha |
| 13. |  | Teren przeznaczony na cele zabudowy produkcyjno-usługowej - uciążliwej | U | 3,97 ha |
| 14. |  | Teren przeznaczony na cele zabudowy usługowo-produkcyjnej, bazy, składy, magazyny, hurtownie | UBS | 8,47 ha |
| 15. |  | Teren przeznaczony na cele obsługi komunikacyjnej | KS | 2,03 ha |
| 16. |  | Teren przeznaczony na cele zabudowy usługowo-produkcyjnej, bazy, składy, magazyny, hurtownie, funkcja dopuszczalna: gastronomia, hotel, lokalizacja obiektów mieszkalnych do obsługi terenów usług | UH, G, S,B | 7,22 ha |
| Ogółem |  |  |  | 24,81ha |
| 17. | Klępino | Teren przeznaczony na cele usług sportu | US | 0,93 ha |
| 18. |  | Teren przeznaczony na Cele obsługi rolnictwa z dopuszczalna funkcja usługową | RPU | 1,04 ha |
| 19. |  | Teren przeznaczony na cele usług oświatowych | UO | 0,12 ha |
| Ogółem |  |  |  | 2,09ha |
| 20. | Krąpiel | Teren przeznaczony na Cele projektowanej stacji paliw, funkcja uzupełniająca: usługi hotelarskie i gastronomiczne, usługi związane z obsługa komunikacyjną | KS, U | 5,99 ha |
| 21. |  | Teren przeznaczony na cele zabudowy usługowej, teren handlowo-wystawowy | U | 0,38 ha |
| Ogółem |  |  |  | 6,37 ha |
| 22. | Grabowo | Teren przeznaczony na cele zabudowy zagrodowej z funkcją agroturystyczną, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i pensjonatowej | KS, U | 3,41 ha |
| Ogółem |  |  |  | 3,41 ha |
| 23. | Sowno | Teren przeznaczony na cele zabudowy usługowej, usług nieuciążliwych | U |  |
| Ogółem |  |  |  | 0,66 ha |

Identyfikacja problemów

Stan i ochrona środowiska jest ściśle związane z rozwojem infrastruktury technicznej.

Właściwe wyposażenie gmin w urządzenia techniczne jest podstawą ochrony środowiska oraz ma istotny wpływ na zdrowie mieszkańców.

- Ochrona i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, krajobrazowego i kulturowego.

- Zagospodarowanie turystyczne gminy w tym budowa, modernizacja bazy noclegowo – żywieniowej oraz rekreacyjno – sportowej.

- Wyznaczenie i budowa tras pieszych rowerowych, konnych.

- Wraz z rozwojem zabudowy i wodociągów – powinno iść tworzenie systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków – co ma kluczowe znaczenie dla jakości wód powierzchniowych.

- Rozwój sieci gazowych – ma wpływ na ograniczenie spalania paliw stałych – a tym samym na ochronę powietrza.

- Uporządkowanie gospodarki odpadami.

Niezwykle istotne dla ochrony powierzchni ziemi, wód gruntowych i powierzchniowych jest wyeliminowanie tzw. dzikich wysypisk odpadów – poprzez objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem wywozem odpadów i selektywnej zbiórki niektórych ich rodzajów.

- Modernizacja dróg – tworzenie obwodnic zmniejsza uciążliwość hałasu i emisji pogarszających zdrowie i komfort życia mieszkańców.

- Brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w pozostałych miejscowościach.

## Gospodarka

### Podmioty gospodarcze

Liczba podmiotów gospodarczych (bez indywidualnych gospodarstw rolnych) według danych statystycznych na dzień 20 grudnia 2004 na terenie gminy wynosi 661 co stanowi ok.6,2% wszystkich podmiotów gospodarczych w powiecie stargardzkim oraz 0,3% w województwie zachodniopomorskim. Ilość podmiotów gospodarczych na tle pozostałych gmin powiatu stargardzkiego przedstawia poniższa tabelka.

Tabela 3.

| Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE | LICZBA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH | LICZBA POD. GOSP. W STOSUNKU DO LICZBY POD. W POWIECIE w % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | miasto i gmina Chociwel | 339 | 3,1 |
| 2. | miasto i gmina Dobrzany | 346 | 3,2 |
| 3. | gmina Dolice | 372 | 3,5 |
| 4. | miasto i gmina Ińsko | 244 | 2,3 |
| 5. | gmina Kobylanka | 381 | 3,6 |
| 6. | gmina Marianowo | 150 | 1,4 |
| 7. | gmina Stargard Szczeciński | 661 | 6,2 |
| 8. | gmina Stara Dąbrowa | 145 | 1,3 |
| 9. | miasto i gmina Suchań | 269 | 2,5 |
| 10. | miasto Stargard Szczeciński | 7830 | 72,9 |
| 11. | powiat STARGARDZKI | 10737 | 100 |
| 12. | województwo ZACHODNIOPOMORSKIE | 201956 |  |

Podmioty gospodarcze w 81% prowadzone są przez osoby fizyczne.

Największy udział wśród podmiotów gospodarczych (według wykresu) stanowią firmy z sektorów handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, motocykli (180) - 27,2% również w powiecie i województwie zachodniopomorskim te branże wiodą prym.

Znaczny udział jest także firm w branżach budownictwo (118) - 17,8%, przetwórstwo przemysłowe (111) - 16,8%, obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gosp. (62) - 9,4%, transport, gospodarka magazynowa i łączność (50) - 7,6%, rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo (46) - 6,9%.

Wykres 1.

GUS na dzień 20 grudnia 2004

Niewielką ilość stanowią firmy z branży rybactwo (1) - 0,1%,

Największe istniejące na terenie gminy firmy działają w branży rolnictwo, przetwórstwo rolno-spożywcze, przemysł drzewny. Są to:

- SPÓŁDZIELCZA AGROFIRMA WITKOWO

- HOLSTAR Sp. z o.o.

- RITMO Sp. z o.o.

- TEXAS RANCH COMPANY Sp. z o.o.

- MASARNIA OZIMEK, Zakład Wielobranżowy, Sp. J.

- FUTKOWSKI WIESŁAW – tartak

- CIEPLUCHNA WANDA – tartak

- BARBARSKA FELICJA – tartak

- PIEKARNIA SOWNO – AUGUSTYNIAK WALDEMAR

- ZACHODNIOPOMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO BARZKOWICE

### Rolnictwo, leśnictwo, gospodarka rybacka

#### Rolnictwo

Ze względu na udział użytków rolnych - 72% ogólnej powierzchni (22.799 ha) funkcja rolnicza będzie odgrywać nadal istotną rolę w rozwoju gospodarczym gminy.

Wykres 2.

Wśród użytków rolnych największy udział stanowią grunty orne ok. 80% (użytki zielone) łąki, pastwiska zajmują powierzchnię 16,2%, niewielki jest udział sadów, bo zaledwie 300 ha, co stanowi 1,3% ogólnej powierzchni użytków rolnych.

Ogólne warunki przyrodnicze są korzystne dla produkcji rolnej, chociaż jakoś gleb jest bardzo zróżnicowana.

Wykres 3.

Wśród gruntów ornych 1/3 stanowią grunty klasy IV a, 25,3% gruntów ornych należy do klas najwyższych od II do III b, z tych dwóch pozycji wynika, że ponad 50% gruntów ornych należy do kompleksów pszennych i żytniego b. dobrego i dobrego. Użytki rolne należące do najniższych klas od V do VI z to tylko 9,3%.Liczby te świadczą o potencjale rolniczym gminy.

Na ogólną powierzchnię użytków rolnych (22.799 ha) we władaniu indywidualnych gospodarstw rolnych jest tylko 47 %, pozostałe użytkowane są przez osoby prawne.

Powierzchnię gospodarstw indywidualnych wg grup obszarowych użytków rolnych oraz ich liczbę przedstawia tabela.

Tabela 4.

| Wyszczególnienie | ogółem | do 1 ha | 1-5 ha | 5-15 ha | 15-50 ha | 50-300 ha | pow. 300 ha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pow. gosp. indyw. wg. grup obszarowych | 9745,15 | 61,22 | 1086,69 | 2052,90 | 3216,71 | 2958,98 | 368,65 |
| liczba gosp. indyw.wg. grup obszarowych | 972 | 103 | 483 | 222 | 129 | 34 | 1 |

Z poniższej tabeli wynika, że gospodarstwa małe do 5 ha są najliczniejsze ok. 60%, lecz zajmują tylko 12% pow. gospodarstw indywidualnych, gospodarstwa średnie w przedziale 5-50 ha stanowią 36% liczby gosp. indywidualnych i obejmują swoim zasięgiem najwyższą powierzchnię ok. 54%, gospodarstwa powyżej 50 ha stanowią zaledwie powyżej 3% ogólnej liczby gospodarstw indywidualnych, lecz użytkują na powierzchni ok. 34 %

#### Leśnictwo

Gmina Stargard Szczeciński pod względem lesistości należy do najniższych w województwie. Lasy zajmują powierzchnię 3725 ha, co stanowi ok. 12 % ogólnej powierzchni. Reprezentują różne typy siedliskowe i rozmieszczone są nierównomiernie na terenie całej gminy. Największa powierzchnia zalesiona znajduje się w północno-zachodniej części gminy.

Występujące na terenie gminy lasy pełnią funkcję ochronną i gospodarczą. Gospodarkę gospodarczą prowadzą Nadleśnictwo Dobrzany i Nadleśnictwo Kliniska, do głównych ich zadań należy pozyskiwanie drewna i utrzymanie dobrego stanu sanitarnego terenów leśnych.

Zgodnie z polityką państwa do 2020 roku lesistość w Polsce ma wzrosnąć do 30%.Podstawą planów zalesiania jest Rządowy Program Zwiększania Lesistości, zalesienia mają objąć grunty państwowe oraz prywatne. Celem nadrzędnym jest przeznaczenie gruntów nieprzydatnych rolniczo pod zalesianie.

Mając na uwadze mały udział lasów w gminie, uwzględniając aspekty przyrodnicze, ekonomiczne należy zalesić tereny, które nie są wykorzystywane rolniczo.

#### Gospodarka rybacka

Na terenie gminy znajduje się jedno gospodarstwo rybackie w miejscowości Wierzchląd, które prowadzi działalność rybacką na jeziorze Miedwie. Miedwie to jezioro rynnowe o pow. lustra 3759,4 ha (piąte w Polsce), maksymalnej głębokości ok. 44 m, należy do jezior sielawowych charakteryzujących się występowaniem następujących gatunków ryb: sielawa, sieja, lin, szczupak, węgorz, leszcz, okoń, płoć.

Identyfikacja problemów

- niewystarczająco rozwinięta infrastruktura techniczna

- trudny dostęp do źródeł finansowania

- mała aktywność mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie przedsiębiorczości

- niska konkurencyjność gospodarstw rolnych, nieprzystosowanie do standardów unijnych

- brak grup producenckich

- niska integracja sfery produkcji rolnej ze sferą przetwórstwa rolnego

## Sfera społeczna

### Demografia

Gminę Stargard Szczeciński według stanu na 31 grudnia 2004 r. zamieszkuje 11446  osób.

W ciągu ostatnich 15 lat ogólna liczba mieszkańców gminy nie uległa znaczącym zmianom i utrzymuje się w zasadzie na stałym poziomie wzrastając w omawianym okresie o koło 8%.

Stan zaludnienia w poszczególnych miejscowościach gminy według danych Urzędu Gminy - stan na 31.06.2004.

Tabela 5.

| L.p. | Miejscowość | Liczba ludności |
| --- | --- | --- |
|  | Barzkowice, Luboń | 585 |
|  | Golczewo | 24 |
|  | Golina | 115 |
|  | Golinka | 37 |
|  | Grabowo, Kolonia Dolna Grabowo, Piaśnik | 288 |
|  | Grzędzice, Grzędziczki, Mężyki | 774 |
|  | Klępino | 399 |
|  | Kiczarowo | 181 |
|  | Koszewko | 164 |
|  | Koszewo | 443 |
|  | Krąpiel | 946 |
|  | Kurcewo | 120 |
|  | Lipnik | 357 |
|  | Lubowo | 126 |
|  | Małkocin | 466 |
|  | Pęzino, Domanowo, Omięcin | 1157 |
|  | Poczernin | 230 |
|  | Radziszewo | 485 |
|  | Rogowo | 126 |
|  | Siwkowo | 34 |
|  | Skalin | 490 |
|  | Smogolice | 83 |
|  | Sowno, Kępinka | 455 |
|  | Strachocin | 270 |
|  | Strumiany | 57 |
|  | Strzyżno | 372 |
|  | Sułkowo | 175 |
|  | Święte | 177 |
|  | Trzebiatów | 338 |
|  | Tychowo | 350 |
|  | Ulikowo | 558 |
|  | Warchlinko | 60 |
|  | Warchlino | 69 |
|  | Wierzchląd | 100 |
|  | Witkowo Drugie | 16 |
|  | Witkowo Pierwsze | 466 |
|  | Żarowo | 353 |
|  | OGÓŁEM | 11446 |

Źródło: UG Stargard Szczeciński

Tabela 6.

Wykaz ludności z terenu Gminy Stargard Szczeciński

na dzień 31 grudnia w latach 1990 – 2004

| Rok | Liczba mieszkańców |
| --- | --- |
| 1990 | 10586 |
| 1991 | 10666 |
| 1992 | 10740 |
| 1993 | 10706 |
| 1994 | 10796 |
| 1995 | 10827 |
| 1996 | 10752 |
| 1997 | 11079 |
| 1998 | 11193 |
| 1999 | 11130 |
| 2000 | 11155 |
| 2001 | 11240 |
| 2002 | 11308 |
| 2003 | 11358 |
| 2004 | 11446 |

Źródło: UG Stargard Szczeciński

Wykres 4.

Przyrost naturalny ludności w gminie Stargard Szczeciński wykazuje stopniowy wzrost. Zjawisko to jest procesem wyróżniającym nieco gminę na tle zarówno województwa jak i powiatu.

Struktura wiekowa społeczności gminy z podziałem na osoby w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym zostały zestawione w tabeli poniżej.

Tabela 7.

| Wyszczególnienie | Wiek ludności |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | przedprodukcyjny | produkcyjny | poprodukcyjny |
| Województwo zachodniopomorskie | 368890 | 1093405 | 233775 |
| Powiat stargardzki | 27639 | 77141 | 15147 |
| Gmina Stargard Szczeciński | 2584 | 6833 | 1484 |

Źródło: US Szczecin, 2003.

Wykres 5.

Wykres 6.

Wykres 7.

Na terenie całej gminy przyrost naturalny w roku 2003 wyniósł 3,0 (na 1000 osób), z ogólną nadwyżką urodzeń żywych nad ilością zgonów w gminie na poziomie 34 osób. W odniesieniu do danych ogólnych należy podkreślić, że na terenie województwa współczynnik przyrostu naturalnego wynosi wg danych za rok 2003 0,5 na 1000 osób, a w powiecie stargardzkim 1,5.

Tabela 8.

Ruch naturalny ludności

| Wyszczególnienie | Małżeństwa | Urodzenia żywe | Zgony |  | Przyrost naturalny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ogółem | w tym niemowląt |  |
| w liczbach bezwzględnych |  |  |  |  |  |
| Województwo zachodniopomorskie | 7748 | 15696 | 14905 | 122 | 791 |
| Powiat stargardzki | 543 | 1134 | 953 | 8 | 181 |
| Gmina Stargard Szczeciński | 44 | 123 | 89 | 1 | 34 |
| na 1000 ludności |  |  |  |  |  |
| Województwo zachodniopomorskie | 4.6 | 9.3 | 8.8 | 7.8 | 0.5 |
| Powiat stargardzki | 4.5 | 9.4 | 7.9 | 7.1 | 1.5 |
| Gmina Stargard Szczeciński | 3.9 | 10.9 | 7.9 | 8.1 | 3.0 |

Źródło: US Szczecin, 2003.

Wykres 8.

Ruchy migracyjne w gminie przejawiają podobną charakterystykę jak w innych jednostkach samorządowych o podobnej wielkości i specyfice. W ujęciu powiatowym trend ich jest charakterystyczny dla całego kraju i odzwierciedla proces starzenia się społeczeństwa. Rzucającym się w oczy zjawiskiem jest tu odpływ ludności. Saldo migracji od ponad 20 lat charakteryzują wartości ujemne, przy czym dla gminy Stargard Szczeciński wskaźnik ten nie ulega większym wahaniom. Osiąga on jednak wartości nieco gorsze od średniej województwa. Dynamika tego wskaźnika jest zbliżona zarówno w odniesieniu do migracji z obszarów wiejskich jak większych miast czy też aglomeracji. Migracyjne przepływy ludności przedstawia poniższa tabela.

Tabela 9.

Migracje ludności

| Wyszczególnienie | Napływ |  |  | Odpływ |  |  | Saldo migracji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ogółem | z miast | z zagranicy | Ogółem | do miast | za granicę | Ogółem | na 1000 ludności |
| Województwo zachodniopomorskie | 20892 | 13153 | 294 | 22468 | 13104 | 484 | -1576 | -0.9 |
| Powiat stargardzki | 1228 | 785 | 26 | 1432 | 813 | 47 | -204 | -1.7 |

Źródło: US Szczecin, 2003.

### Struktura zatrudnienia

Według stanu na koniec 2003 roku gmina Stargard Szczeciński liczy 6833 osoby w wieku produkcyjnym.

#### Pracujący w gospodarce narodowej

| Wyszczególnienie | Ogółem | w tym kobiety | rolnictwo, łowiectwo leśnictwo, rybołówstwo | przemysł i budownictwo | usługi rynkowe | usługi nierynkowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Województwo zachodniopomorskie | 299439 | 150368 | 8645 | 100380 | 99897 | 90517 |
| Powiat stargardzki | 17198 | 8951 | 1452 | 5595 | 5404 | 4747 |
| Gmina Stargard Szczeciński | 1106 | 543 | 642 | 119 | 204 | 141 |

Źródło: Dane US Szczecin, 2003.

### Struktura bezrobocia

Proces przekształceń strukturalnych i gospodarczych dokonujący się w ciągu ostatnich lat miał ogromny wpływ na sytuację ekonomiczną ludności. W dużym stopniu dotknęło to zwłaszcza ludność obszarów wiejskich, która z powodu likwidacji PGR i słabej kondycji rolnictwa indywidualnego została szczególnie narażona na niekorzystne skutki transformacji.

Bezrobocie, zarówno jawne jak i ukryte jest jednym z najważniejszych społecznych i ekonomicznych problemów gminy Stargard Szczeciński. W obecnych realiach rynkowych szansę na utrzymanie się z rolnictwa ma nieliczna grupa większych obszarowo gospodarstw rolnych.

Pozostała część ludności wiejskiej w obecnym kształcie stanowi problem socjalny, a dla zamieszkujących je rodzin najważniejszym zagadnieniem jest znalezienie zatrudnienia poza rolnictwem.

Z analizowanych danych wynika, że największą grupę bezrobotnych stanowią osoby w wieku produkcyjnym - mobilnym.

Sytuacja bezrobotnych kobiet na rynku pracy jest specyficzna i znacznie trudniejsza niż sytuacja mężczyzn. Kobiety mają większe problemy w znalezieniu zatrudnienia.

Jako główne przyczyny bezrobocia w gminie należy wymienić:

- restrukturyzację gospodarki,

- regres gospodarczy w sektorze rolniczym i innych gałęziach gospodarki, brak kapitału inwestycyjnego zarówno własnego jak i obcego oraz zasobów pieniężnych.

Na stan bezrobocia bezpośredni wpływ ma również stopień wykształcenia.

Głównym problemem bezrobocia jest brak miejsc pracy na terenie gminy i w jej otoczeniu. Ożywienie gospodarcze terenów wiejskich, walka z bezrobociem, tworzenie nowych miejsc pracy, stają się najważniejszymi celami działania gminy. Proces przechodzenia od polityki rolnej do wielofunkcyjnego rozwoju wsi jest szansą dla ludności wiejskiej.

Stopa bezrobocia na terenie w gminie Stargard Szczeciński wynosiła w roku 2004 33% i była wyższy od średniej wojewódzkiej (28,2%) oraz tej notowanej w powiecie stargardzkim (31,2 %).

Tabela 10.

Bezrobocie według wieku

| Wyszczególnienie | Wiek |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | do 24 lat | 25 - 34 lata | 35 - 44 lata | 45 - 54 lata | powyżej 55 lat |
| Województwo zachodniopomorskie | 43026 | 51331 | 42290 | 47738 | 6479 |
| Powiat stargardzki | 3371 | 3852 | 3084 | 3149 | 303 |
| Gmina Stargard Szczeciński | 400 | 419 | 360 | 331 | 33 |

Źródło: WUP w Szczecinie

Wykres 9.

Wykres 10.

Wykres 11.

Tabela 11.

Bezrobocie według wykształcenia

| Wyszczególnienie | Wykształcenie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | wyższe | średnie zawodowe | średnie ogólnokształcące | zasadnicze | gimnazjalne |
| Województwo zachodniopomorskie | 7486 | 33530 | 13197 | 63138 | 73513 |
| Powiat stargardzki | 505 | 2703 | 959 | 4304 | 5288 |
| Gmina Stargard Szczeciński | 12 | 205 | 53 | 507 | 766 |

Źródło: WUP w Szczecinie

Wykres 12.

Wykres 13.

Wykres 14.

### Warunki i jakość życia mieszkańców

Mieszkańcy gminy Stargard Szczeciński mają dostęp do wszystkich świadczeń oraz usług służb publicznych zapewniających zdrowie, bezpieczeństwo i porządek publiczny. Na terenie gminy znajdują się instytucje działające w zakresie:

- Służby zdrowia i opieki społecznej – Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Pęzinie i Sownie świadczące podstawowe usługi medyczne, w tym stomatologiczne. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zlokalizowany jest w miejscowości Stargard Szczeciński. W odniesieniu do pozostałych usług medycznych -  specjalistycznych i szpitalnych należy dodać, iż świadczone są przez przychodnie specjalistyczne oraz szpitale w Stargardzie Szczecińskim i Szczecinie.

- Oświaty - na terenie gminy funkcjonuje sześć szkół podstawowych i jedna gimnazjalna. Zlokalizowane są one w miejscowościach Grzędzice, Koszewo, Strachocin, Sowno, Małkocin, Pęzino i Stargard Szczeciński gimnazjum). W roku szkolnym 2004/2005 do szkół podstawowych uczęszcza 771 dzieci, zaś do gimnazjum 465. Szkolnictwo średnie i wyższe dostępne jest na terenie Stargardu Szczecińskiego i Szczecina. Szkoła podstawowe w Pęzinie i szkoła gimnazjalna w Stargardzie Szczecińskim wyposażone są w sale komputerowe (z dostępem do internetu) oraz w hale sportowe z zapleczem. Szkoły posiadają stołówki z zapleczem kuchennym i świetlice do opieki nad dziećmi dojeżdżającymi.

- Centrum Edukacji Ekologicznej w Małkocinie – program opracowany przez  Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego w celu wykorzystania zespołu pałacowo-parkowego w Małkocinie, skupia się on na  następujących przedsięwzięciach:

- Międzynarodowe Centrum Badań Ekologicznych

- Centrum Badań Malakologicznych Pomorza Zachodniego

- Powołanie i organizacja przedsięwzięcia pn. „Skansen dawnego rolnictwa i wsi Pomorza Zachodniego”

- Utworzenie na terenie parku Lapidarium

- Częściowa realizacja wybranych tematów realizowanych w ramach Zachodniopomorskich Spotkań z Nauką

- Organizacja, czy też stwarzanie możliwości realizacji Środowiskowych Plenerów

- Utworzenie Biblioteki z księgozbiorem nastawionym na edukację ekologiczną

- Organizacja tzw. „zielonych szkół”

- Przedsięwzięcie pn. „Oranżeria”

- Przedsięwzięcie pn. „Stawy” – zaadoptowanie istniejących trzech stawów w parku

- Organizacja Seminariów i  Konferencji Naukowych

- Realizacja praktyk studenckich Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego, ćwiczeń terenowych, zajęć dydaktycznych, obozów naukowych, zjazdów

- Realizacja konferencji organizowanych przez Studenckie Koła Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

- Realizacja w formie „bazy wypadowej” z Centrum Edukacji Ekologicznej

- Realizacja wymiany studenckiej Uniwersytetu Szczecińskiego z partnerami współpracy zagranicznej

- Kultury - w skład organizacji i instytucji o charakterze kulturalnym na terenie gminy wchodzą:

- biblioteki w Klępinie, Skalinie i Barzkowicach,

- biblioteki publiczno – szkolne w Grzędzicach, Pęzinie i Sownie,

- sale wiejskie (świetlice) w większości wsi sołeckich.

- Sportu - działają kluby sportowe (LZS) we wsiach: Pęzino, Ulikowo, Grzędzice, Małkocin, Sowno, Barzkowice, Krąpiel, Witkowo, Skalin, Koszewo i Tychowo. Część klubów posiada zaplecze z szatniami, natryskami. Z tej formy aktywnego wypoczynku korzysta dość duża grupa mieszkańców, szczególnie ludzi młodych.

- Ochrony przeciwpożarowej - na terenie gminy nie funkcjonuje zawodowa jednostka straży pożarnej, jest natomiast 5 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej: w Grzędzicach, Żarowie, Barzkowicach, Sownie i Pęzinie, obsługujących obecnie całą gminę. Dostęp do nowoczesnego sprzętu gaśniczego, ratowniczego oraz ratownictwa drogowego jest za pośrednictwem Powiatowej Jednostki Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim.

- Bezpieczeństwa - za bezpieczeństwo na terenie całej gminy odpowiedzialna jest Powiatowa Komenda policji w Stargardzie Szczecińskim, obsługująca miasto Stargard Szczeciński  i miejscowości ościenne. Bezpieczeństwo w miejscowościach położonych na terenie Gminy Stargard Szczeciński podlega bezpośrednio odpowiednim Rewirom Dzielnicowych.

- Poczty i bankowości - w gminie jest jeden urząd pocztowy w Pęzinie. W zakresie zaś obsługi bankowej do dyspozycji mieszkańców pozostają banki zlokalizowane w miejscowości Stargard Szczeciński.

Identyfikacja problemów

- wysokie bezrobocie – 33% stopa bezrobocia

- niski stopień wykształcenia

- ujemne saldo migracji

- ZADANIA STOJĄCE PRZED GMINĄ STARGARD SZCZECIŃSKI W LATACH 2005-2013

Na podstawie analizy aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej należy przyjąć, że Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stargard Szczeciński w najbliższych latach koncentrować się będzie na realizacji następujących działań:

- rozwój infrastruktury technicznej i komunikacyjnej

- budowa, modernizacja i adaptacja obiektów związanych z infrastrukturą społeczną

- wzmacnianie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej gminy

- zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez renowacje cennych obiektów architektonicznych

Działania określone w Planie są zgodne z wyznaczoną Strategią Rozwoju Gminy Stargard Szczeciński. Lista zadań w latach 2005 – 2013 obejmuje:

- poprawę stanu środowiska naturalnego

- zmiany w sposobie użytkowania terenu

- rozwój systemu komunikacji i infrastruktury

- poprawę warunków i jakości życia mieszkańców

- poprawę stanu środowiska kulturowego

Listę zadań do zrealizowania poszczególnych działań i projektów przedstawia tabela nr 12.

Tabela 12.

Lista zadań do zrealizowania

| Lp. | Nazwa działania /tytuł projektu | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I KOMUNIKACYJNA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Budowa systemu kanalizacyjnego w południowo zachodniej części gminy Stargard Szczeciński (miejscowości: Golczewo, Skalin, Wierzchląd, Koszewko, Koszewo) | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Budowa sieci kanalizacyjnej od miejsca włączenia w sieć miejską do Golczewa, Skalina oraz budowa sieci w Golczewie, rozbudowa w Skalinie oraz likwidacja oczyszczalni w Skalinie. | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Budowa sieci ze Skalina do Wierzchlądu wraz z budową sieci w Wierzchlądzie. |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Budowa sieci z Wierzchlądu do Koszewka i Koszewa wraz z likwidacją oczyszczalni w Koszewie |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| II | Budowa systemu kanalizacji sanitarnej Grzędzice – Żarowo-Lubowo-Rogowo-Smogolice-Poczernin-Sowno | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 04 | Budowa sieci do włączenia w sieć kanalizacyjną miasta Stargard Szczeciński do Grzędzic wraz z budową sieci w Grzędzicach |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Budowa sieci przesyłowej z Grzędzic do Żarowa, Lubowa i Rogowa wraz z budową sieci w tych miejscowościach |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Budowa sieci z Żarowa do Smogolic i Poczernina wraz z budową sieci w tych miejscowościach |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 07 | Budowa sieci z Poczernina do Sowna wraz z budową w Sownie |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| III | Budowa systemu kanalizacji w ramach aglomeracji Ulikowo (miejscowości: Ulikowo, Pezino, Trzebiatów, Kiczarowo, Grabowo) | X | X | X | X | X | X |  |  |  |
| 08 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ulikowie, budowa sieci kanalizacyjnej do Pęzina |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Pęzinie |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Budowa sieci przesyłowej do Trzebiatowa oraz budowa sieci kanalizacyjnej w Trzebiatowie |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 11 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Ulikowie, budowa sieci przesyłowej do Kiczarowa oraz budowa sieci kanalizacyjnej w Kiczarowie |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 12 | Budowa sieci przesyłowej do Grabowa oraz budowa kanalizacji w Grabowie |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| IV | Budowa systemu kanalizacji sanitarnej Małkocin - Klępino |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| 13 | Budowa sieci w Małkocinie wraz z włączeniem w istniejącą sieć kanalizacyjną w Klępinie |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| V | Budowa kanalizacji do pojedynczych gospodarstw domowych na terenie całej gminy | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 14 | Budowa kanalizacji do pojedynczych gospodarstw domowych na terenie całej gminy | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| VI | Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 15 | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Rozbudowa sieci wodociągowej - Grzędziczki | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Budowa sieci wodociągowej - Wierzchląd |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Budowa sieci wodociągowej - Żarowo, ul. Reymonta | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Budowa sieci wodociągowej - Krąpiel - Trzebiatów |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 20 | Budowa sieci wodociągowej - Warchlino - Warchlinko |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 21 | Budowa sieci wodociągowej - Małkocin - Siwkowo |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 22 | Rozbudowa sieci wodociągowej - Ulikowo |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| VII | Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe (doprowadzenie wody, kanalizacji) - współfinansowanie |  | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 23 | Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe (doprowadzenie wody, kanalizacji |  | X | X | X | X | X | X | X | X |
| VIII | Modernizacja oświetlenia na terenie gminy |  | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 24 | Modernizacja oświetlenia na terenie gminy |  | X | X | X | X | X | X | X | X |
| IX | Modernizacja dróg gminnych – zadanie ciągłe |  | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 25 | Modernizacja dróg gminnych – zadanie ciągłe |  | X | X | X | X | X | X | X | X |
| B | INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Adaptacja, modernizacja i budowa świetlic wiejskich w gminie Stargard Szczeciński | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Adaptacja obiektu budowlanego po byłym sklepie na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej w Ulikowie | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Modernizacja budynku świetlicy w Lubowie wraz z zagospodarowaniem działki nr geod. 167/2 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Adaptacja obiektu budowlanego po byłym sklepie na potrzeby wiejskiej świetlicy w Krąpielu wraz z zagospodarowaniem terenu działki nr geod.104/2 | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Budowa świetlicy wiejskiej w Grabowie wraz z zagospodarowaniem przyległego budynku | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Adaptacja obiektu budowlanego po byłej hydroforni na potrzeby wiejskiej świetlicy w Smogolicach | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Budowa świetlicy wiejskiej w Klępinie |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| II | Modernizacja i rozbudowa obiektów szkolnych w gminie Stargard Szczeciński |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 32 | Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Strachocinie |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Małkocinie |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| III | Modernizacja budynku Niepublicznego Ośrodka Zdrowia w Pęzinie |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Modernizacja budynku Niepublicznego Ośrodka Zdrowia w Pęzinie |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| C | TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Zagospodarowanie terenów nad jeziorem Miedwie |  |  | X | X |  | X | X |  |  |
| 35 | Zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Miedwie w miejscowości Koszewo |  |  |  |  |  | X | X |  |  |
| 36 | Zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Miedwie w miejscowości Wierzchląd |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| 37 | Zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Miedwie w miejscowości Koszewko |  |  |  |  |  | X | X |  |  |
| D | DZIEDZICTWO KULTUROWE |  | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 38 | Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego gminy |  | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 39 | Budowa, modernizacja lokalnej bazy kulturalno-turystycznej – zamek w Pęzinie |  | X | X | X | X | X | X | X | X |

- REALIZACJA ZADAŃ I PROJEKTÓW

Ze względu na sytuację finansową gminy i zaplanowane działania wynikające ze spójności dokumentów zatwierdzonych przez Radę Gminy, projekty zostały podzielone na dwie grupy:

- grupa realizowana w latach 2005-2006 są to projekty o działaniu natychmiastowym, gdzie w większości przypadków opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa i wydane decyzje administracyjne pozwalają na ich realizację

- grupa realizowana w późniejszych latach, których założenia projektowe i finansowe zostały zaplanowane na okres 2007-2013

Działania główne zawarte w poszczególnych projektach ujęte zostały w cztery grupy:

A. Infrastruktura techniczna i komunikacja

B. Infrastruktura społeczna

C. Turystyka, sport i rekreacja

D. Dziedzictwo kulturowe

Planowane projekty opisane w fiszkach projektowych uwzględniają: nazwę projektu, instytucje i podmioty uczestniczące we wdrożeniu, lokalizację, czas realizacji, oczekiwane rezultaty, szacunkowy koszt inwestycji.

- A. Infrastruktura techniczna - kanalizacja

### Budowa systemu kanalizacyjnego w południowo zachodniej części gminy Stargard Szczeciński (miejscowości: Golczewo, Skalin, Wierzchląd, Koszewko, Koszewo)

- Całkowita długość rurociągu przesyłowego 14,96 km

- Szacowany całkowity koszt budowy 5.550 tys. zł

- Okres realizacji zadania 2005 – 2007

- Gmina posiada opracowaną dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z pozwoleniem na budowę sieci kanalizacyjnej

- Zadanie realizowane w ramach Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie

- Zadanie dofinansowane z Funduszu Spójności

| Tytuł projektu/Nazwa działania: Budowa sieci kanalizacyjnej od miejsca włączenia w sieć miejską do Golczewa, Skalina oraz budowa sieci w Golczewie, rozbudowa w Skalinie oraz likwidacja oczyszczalni w Skalinie. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr projektu | 01 |  |  |  |
| Instytucja realizująca projekt: | GMINA STARGARD SZCZECIŃSKI |  |  |  |
| Lokalizacja projektu: | GOLCZEWO  SKALIN |  |  |  |
| Czas realizacji projektu: | 2005 |  |  |  |
| Wskaźniki: Długość rurociągu przesyłowego w km | 6,9 |  |  |  |
| Powiązania projektu: | 02, 03 |  |  |  |
| Szacowane koszty (w tys. PLN) | 2.560 |  |  |  |
| Wkład własny (w tys. PLN) | 699 | Wkład własny (%) |  | 27,3 |
| Projekt realizowany samodzielnie |  | Współpraca z: | Związek Gmin Zlewni Jeziora Miedwie |  |

| Tytuł projektu/Nazwa działania: Budowa sieci ze Skalina do Wierzchlądu wraz z budową sieci w Wierzchlądzie. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr projektu | 02 |  |  |  |
| Instytucja realizująca projekt: | GMINA STARGARD SZCZECIŃSKI |  |  |  |
| Lokalizacja projektu: | SKALIN  WIERZCHLĄD |  |  |  |
| Czas realizacji projektu: | 2006 |  |  |  |
| Wskaźniki: Długość rurociągu przesyłowego w km | 2,8 |  |  |  |
| Powiązania projektu: | 01, 03 |  |  |  |
| Szacowane koszty (w tys. PLN) | 1039 |  |  |  |
| Wkład własny (w tys. PLN) | 284 | Wkład własny (%) |  | 27,3 |
| Projekt realizowany samodzielnie |  | Współpraca z: | Związek Gmin Zlewni Jeziora Miedwie |  |

| Tytuł projektu/Nazwa działania: Budowa sieci z Wierzchlądu do Koszewka i Koszewa wraz z likwidacją oczyszczalni w Koszewie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr projektu | 03 |  |  |  |
| Instytucja realizująca projekt: | GMINA STARGARD SZCZECIŃSKI |  |  |  |
| Lokalizacja projektu: | WIERZCHLĄD  KOSZEWKO  KOSZEWO |  |  |  |
| Czas realizacji projektu: | 2007 |  |  |  |
| Wskaźniki: Długość rurociągu przesyłowego w km | 5,2 |  |  |  |
| Powiązania projektu: | 01, 02 |  |  |  |
| Szacowane koszty (w tys. PLN) | 1951 |  |  |  |
| Wkład własny (w tys. PLN) | 533 | Wkład własny (%) |  | 27,3 |
| Projekt realizowany samodzielnie |  | Współpraca z: | Związek Gmin Zlewni Jeziora Miedwie |  |

### Budowa systemu kanalizacji sanitarnej: Grzędzice  Żarowo  Lubowo  Rogowo  Smogolice  Poczernin  Sowno

- Całkowita długość rurociągu przesyłowego – 29,9 km

- Szacowany całkowity koszt budowy 10.500 tys. zł

- Okres realizacji zadania 2006 – 2009

- 2005 r. – opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej wraz z uzgodnieniem pozwolenia na budowę sieci kanalizacyjnej

- Zadanie realizowane w ramach dotacji ZPORR

| Tytuł projektu/Nazwa działania: Budowa sieci do włączenia w sieć kanalizacyjną miasta Stargard Szczeciński do Grzędzic wraz z budową sieci w Grzędzicach |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr projektu | 04 |  |  |  |
| Instytucja realizująca projekt: | GMINA STARGARD SZCZECIŃSKI |  |  |  |
| Lokalizacja projektu: | GRZĘDZICE |  |  |  |
| Czas realizacji projektu: | 2006 |  |  |  |
| Wskaźniki: Długość rurociągu przesyłowego w km | 10,9 |  |  |  |
| Powiązania projektu: | 05, 06, 07 |  |  |  |
| Szacowane koszty (w tys. PLN) | 3.815 |  |  |  |
| Wkład własny (w tys. PLN) | 954 | Wkład własny (%) |  | 25 |
| Projekt realizowany samodzielnie |  | Współpraca z: |  |  |

| Tytuł projektu/Nazwa działania: Budowa sieci przesyłowej z Grzędzic do Żarowa, Lubowa i Rogowa wraz z budową sieci w tych miejscowościach |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr projektu | 05 |  |  |  |
| Instytucja realizująca projekt: | GMINA STARGARD SZCZECIŃSKI |  |  |  |
| Lokalizacja projektu: | GRZĘDZICE  ŻAROWO  LUBOWO  ROGOWO |  |  |  |
| Czas realizacji projektu: | 2007 |  |  |  |
| Wskaźniki: Długość rurociągu przesyłowego w km | 10,0 |  |  |  |
| Powiązania projektu: | 04, 06, 07 |  |  |  |
| Szacowane koszty (w tys. PLN) | 3.500 |  |  |  |
| Wkład własny (w tys. PLN) | 875 | Wkład własny (%) |  | 25 |
| Projekt realizowany samodzielnie |  | Współpraca z: |  |  |

| Tytuł projektu/Nazwa działania: Budowa sieci z Żarowa do Smogolic i Poczernina wraz z budową sieci w tych miejscowościach |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr projektu | 06 |  |  |  |
| Instytucja realizująca projekt: | GMINA STARGARD SZCZECIŃSKI |  |  |  |
| Lokalizacja projektu: | ŻAROWO  SMOGOLICE  POCZERNIN |  |  |  |
| Czas realizacji projektu: | 2008 |  |  |  |
| Wskaźniki: Długość rurociągu przesyłowego w km | 3,8 |  |  |  |
| Powiązania projektu: | 04, 05, 07 |  |  |  |
| Szacowane koszty (w tys. PLN) | 1.330 |  |  |  |
| Wkład własny (w tys. PLN) | 333 | Wkład własny (%) |  | 25 |
| Projekt realizowany samodzielnie |  | Współpraca z: |  |  |

| Tytuł projektu/Nazwa działania: Budowa sieci z Poczernina do Sowna wraz z budową w Sownie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr projektu | 07 |  |  |  |
| Instytucja realizująca projekt: | GMINA STARGARD SZCZECIŃSKI |  |  |  |
| Lokalizacja projektu: | POCZERNIN  SOWNO |  |  |  |
| Czas realizacji projektu: | 2009 |  |  |  |
| Wskaźniki: Długość rurociągu przesyłowego w km | 5,2 |  |  |  |
| Powiązania projektu: | 04, 05, 06 |  |  |  |
| Szacowane koszty (w tys. PLN) | 1.820 |  |  |  |
| Wkład własny (w tys. PLN) | 455 | Wkład własny (%) |  | 25 |
| Projekt realizowany samodzielnie |  | Współpraca z: |  |  |

### Budowa systemu kanalizacji w ramach aglomeracji Ulikowo    (miejscowości: Ulikowo, Pęzino, Trzebiatów, Kiczarowo, Kolonia     Grabowo, Grabowo)

- Całkowita długość rurociągu przesyłowego 14,8 km

- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ulikowie

- Szacunkowy całkowity koszt budowy – 6.930 tys. zł

- Okres realizacji zadania 2005 – 2010

- Rok 2005 opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pozwoleniem na budowę sieci kanalizacyjnej i rozbudowy oczyszczalni ścieków

- Zadanie realizowane w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych

| Tytuł projektu/Nazwa działania: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ulikowie, budowa sieci kanalizacyjnej do Pęzina |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr projektu | 08 |  |  |  |
| Instytucja realizująca projekt: | GMINA STARGARD SZCZECIŃSKI |  |  |  |
| Lokalizacja projektu: | ULIKOWO  PĘZINO |  |  |  |
| Czas realizacji projektu: | 2006 |  |  |  |
| Wskaźniki: Ilość rozbudowanych oczyszczalni ścieków w szt. długość rurociągu przemysłowego w km | 1 3,0 |  |  |  |
| Powiązania projektu: | 09, 10, 11, 12 |  |  |  |
| Szacowane koszty (w tys. PLN) | 2.450 |  |  |  |
| Wkład własny (w tys. PLN) | 1.225 | Wkład własny (%) |  | 50 |
| Projekt realizowany samodzielnie |  | Współpraca z: |  |  |

| Tytuł projektu/Nazwa działania: Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Pęzinie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr projektu | 09 |  |  |  |
| Instytucja realizująca projekt: | GMINA STARGARD SZCZECIŃSKI |  |  |  |
| Lokalizacja projektu: | PĘZINO |  |  |  |
| Czas realizacji projektu: | 2007 |  |  |  |
| Wskaźniki: długość rurociągu przemysłowego w km | 1,6 |  |  |  |
| Powiązania projektu: | 08, 10, 11, 12 |  |  |  |
| Szacowane koszty (w tys. PLN) | 560 |  |  |  |
| Wkład własny (w tys. PLN) | 280 | Wkład własny (%) |  | 50 |
| Projekt realizowany samodzielnie |  | Współpraca z: |  |  |

| Tytuł projektu/Nazwa działania: Budowa sieci przesyłowej do Trzebiatowa oraz budowa sieci kanalizacyjnej w Trzebiatowie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr projektu | 10 |  |  |  |
| Instytucja realizująca projekt: | GMINA STARGARD SZCZECIŃSKI |  |  |  |
| Lokalizacja projektu: | TRZEBIATÓW |  |  |  |
| Czas realizacji projektu: | 2008 |  |  |  |
| Wskaźniki: długość rurociągu przemysłowego w km | 2,6 |  |  |  |
| Powiązania projektu: | 08, 09, 11 12 |  |  |  |
| Szacowane koszty (w tys. PLN) | 910 |  |  |  |
| Wkład własny (w tys. PLN) | 455 | Wkład własny (%) |  | 50% |
| Projekt realizowany samodzielnie |  | Współpraca z: |  |  |

| Tytuł projektu/Nazwa działania: Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Ulikowie, budowa sieci przesyłowej do Kiczarowa oraz budowa sieci kanalizacyjnej w Kiczarowie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr projektu | 11 |  |  |  |
| Instytucja realizująca projekt: | GMINA STARGARD SZCZECIŃSKI |  |  |  |
| Lokalizacja projektu: | ULIKOWOKICZAROWO |  |  |  |
| Czas realizacji projektu: | 2009 |  |  |  |
| Wskaźniki: długość rurociągu przemysłowego w km | 4,2 |  |  |  |
| Powiązania projektu: | 08, 09, 10 12 |  |  |  |
| Szacowane koszty (w tys. PLN) | 1.470 |  |  |  |
| Wkład własny (w tys. PLN) | 735 | Wkład własny (%) |  | 50 |
| Projekt realizowany samodzielnie |  | Współpraca z: |  |  |

| Tytuł projektu/Nazwa działania: Budowa sieci przesyłowej do Grabowa oraz budowa kanalizacji w Grabowie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr projektu | 12 |  |  |  |
| Instytucja realizująca projekt: | GMINA STARGARD SZCZECIŃSKI |  |  |  |
| Lokalizacja projektu: | GRABOWO |  |  |  |
| Czas realizacji projektu: | 2010 |  |  |  |
| Wskaźniki: długość rurociągu przemysłowego w km | 4,4 |  |  |  |
| Powiązania projektu: | 08, 09, 10, 11 |  |  |  |
| Szacowane koszty (w tys. PLN) | 1.540 |  |  |  |
| Wkład własny (w tys. PLN) | 770 | Wkład własny (%) |  | 50 |
| Projekt realizowany samodzielnie |  | Współpraca z: |  |  |

### Budowa systemu kanalizacji sanitarnej Małkocin – Klępino

- Całkowita długość rurociągu przesyłowego 4,6 km

- Szacunkowy całkowity koszt budowy 1.610 tys. zł

- Okres realizacji zadania 2007 - 2008

- Rok 2007 opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwoleniem na budowę sieci kanalizacyjnej

| Tytuł projektu/Nazwa działania: Budowa sieci w Małkocinie wraz z włączeniem w istniejącą sieć kanalizacyjną w Klępinie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr projektu | 13 |  |  |  |
| Instytucja realizująca projekt: | GMINA STARGARD SZCZECIŃSKI |  |  |  |
| Lokalizacja projektu: | MAŁKOCIN |  |  |  |
| Czas realizacji projektu: | 2008 |  |  |  |
| Wskaźniki: długość rurociągu przemysłowego w km | 4,6 |  |  |  |
| Powiązania projektu: |  |  |  |  |
| Szacowane koszty (w tys. PLN) | 1610 |  |  |  |
| Wkład własny (w tys. PLN) | 1610 | Wkład własny (%) |  | 100 |
| Projekt realizowany samodzielnie |  | Współpraca z: | WFOŚiGW |  |

### Budowa kanalizacji do pojedynczych gospodarstw domowych na terenie całej gminy (zadanie ciągłe)

- Szacunkowa całkowita długość rurociągu przesyłowego 5,31 km

- Szacunkowy koszt budowy – 900 tys. zł

- Okres realizacji zadania 2005 -2013

- Zadanie realizowane w ramach partnerstwa publiczno-prawnego

| Tytuł projektu/Nazwa działania: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr projektu | 14 |  |  |  |
| Instytucja realizująca projekt: | GMINA STARGARD SZCZECIŃSKI |  |  |  |
| Lokalizacja projektu: | GMINA |  |  |  |
| Czas realizacji projektu: | 2005 - 2013 |  |  |  |
| Wskaźniki: długość rurociągu przemysłowego w km | 5,31 |  |  |  |
| Powiązania projektu: | - |  |  |  |
| Szacowane koszty (w tys. PLN) | 900 |  |  |  |
| Wkład własny (w tys. PLN) | 450 | Wkład własny (%) |  | 50 |
| Projekt realizowany samodzielnie |  | Współpraca z: | partnerstwo publiczno-prawne |  |

Infrastruktura techniczno – zaopatrzenia w wodę

### Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy

- Całkowita długość sieci wodociągowej – 10 870 mb

- Szacunkowy całkowity koszt zadania – 785 tys. zł

- Realizacja zadania 2005 – 2012

- Zadanie realizowane głównie ze środków własnych (w 97%) oraz publiczno-prawnych – 3%

| Tytuł projektu/Nazwa działania: Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr projektu | 15 |  |  |  |
| Instytucja realizująca projekt: | GMINA STARGARD SZCZECIŃSKI |  |  |  |
| Lokalizacja projektu: | GMINA |  |  |  |
| Czas realizacji projektu: | 2005 |  |  |  |
| Wskaźniki: długość sieci wodociągowej w mb | 1430 |  |  |  |
| Powiązania projektu: | - |  |  |  |
| Szacowane koszty (w tys. PLN) | 100 |  |  |  |
| Wkład własny (w tys. PLN) | 50 | Wkład własny (%) |  | 50 |
| Projekt realizowany samodzielnie |  | Współpraca z: | Partnerstwo publiczno-prywatne |  |

| Tytuł projektu/Nazwa działania: Rozbudowa sieci wodociągowej - Grzędziczki |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr projektu | 16 |  |  |  |
| Instytucja realizująca projekt: | GMINA STARGARD SZCZECIŃSKI |  |  |  |
| Lokalizacja projektu: | GRZĘDZICZKI |  |  |  |
| Czas realizacji projektu: | 2005 |  |  |  |
| Wskaźniki: długość sieci wodociągowej w mb | 1430 |  |  |  |
| Powiązania projektu: | - |  |  |  |
| Szacowane koszty (w tys. PLN) | 100 |  |  |  |
| Wkład własny (w tys. PLN) | 100 | Wkład własny (%) |  | 100 |
| Projekt realizowany samodzielnie |  | Współpraca z: |  |  |

| Tytuł projektu/Nazwa działania: Budowa sieci wodociągowej - Wierzchląd |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr projektu | 17 |  |  |  |
| Instytucja realizująca projekt: | GMINA STARGARD SZCZECIŃSKI |  |  |  |
| Lokalizacja projektu: | WIERZCHLĄD |  |  |  |
| Czas realizacji projektu: | 2007 |  |  |  |
| Wskaźniki: długość sieci wodociągowej w mb | 1430 |  |  |  |
| Powiązania projektu: | - |  |  |  |
| Szacowane koszty (w tys. PLN) | 100 |  |  |  |
| Wkład własny (w tys. PLN) | 100 | Wkład własny (%) |  | 100 |
| Projekt realizowany samodzielnie |  | Współpraca z: |  |  |

| Tytuł projektu/Nazwa działania: Budowa sieci wodociągowej – Żarowo, ul. Reymonta |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr projektu | 18 |  |  |  |
| Instytucja realizująca projekt: | GMINA STARGARD SZCZECIŃSKI |  |  |  |
| Lokalizacja projektu: | ŻAROWO |  |  |  |
| Czas realizacji projektu: | 2005 |  |  |  |
| Wskaźniki: długość sieci wodociągowej w mb | 1200 |  |  |  |
| Powiązania projektu: | - |  |  |  |
| Szacowane koszty (w tys. PLN) | 85 |  |  |  |
| Wkład własny (w tys. PLN) | 85 | Wkład własny (%) |  | 100 |
| Projekt realizowany samodzielnie |  | Współpraca z: |  |  |

| Tytuł projektu/Nazwa działania: Budowa sieci wodociągowej - Krąpiel  Trzebiatów |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr projektu | 19 |  |  |  |
| Instytucja realizująca projekt: | GMINA STARGARD SZCZECIŃSKI |  |  |  |
| Lokalizacja projektu: | KRĄPIELTRZEBIATÓW |  |  |  |
| Czas realizacji projektu: | 2009 |  |  |  |
| Wskaźniki: długość sieci wodociągowej w mb | 2400 |  |  |  |
| Powiązania projektu: | - |  |  |  |
| Szacowane koszty (w tys. PLN) | 170 |  |  |  |
| Wkład własny (w tys. PLN) | 170 | Wkład własny (%) |  | 100 |
| Projekt realizowany samodzielnie |  | Współpraca z: |  |  |

| Tytuł projektu/Nazwa działania: Budowa sieci wodociągowej – Warchlino  Warchlinko |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr projektu | 20 |  |  |  |
| Instytucja realizująca projekt: | GMINA STARGARD SZCZECIŃSKI |  |  |  |
| Lokalizacja projektu: | WARCHLINOWARCHLINKO |  |  |  |
| Czas realizacji projektu: | 2010 |  |  |  |
| Wskaźniki: długość sieci wodociągowej w mb | 180 |  |  |  |
| Powiązania projektu: | - |  |  |  |
| Szacowane koszty (w tys. PLN) | 30 |  |  |  |
| Wkład własny (w tys. PLN) | 30 | Wkład własny (%) |  | 100 |
| Projekt realizowany samodzielnie |  | Współpraca z: |  |  |

| Tytuł projektu/Nazwa działania: Budowa sieci wodociągowej – Małkocin  Siwkowo |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr projektu | 21 |  |  |  |
| Instytucja realizująca projekt: | GMINA STARGARD SZCZECIŃSKI |  |  |  |
| Lokalizacja projektu: | MAŁKOCINSIWKOWO |  |  |  |
| Czas realizacji projektu: | 2011 |  |  |  |
| Wskaźniki: długość sieci wodociągowej w mb | 1800 |  |  |  |
| Powiązania projektu: | - |  |  |  |
| Szacowane koszty (w tys. PLN) | 130 |  |  |  |
| Wkład własny (w tys. PLN) | 130 | Wkład własny (%) |  | 100 |
| Projekt realizowany samodzielnie |  | Współpraca z: |  |  |

| Tytuł projektu/Nazwa działania: Rozbudowa sieci wodociągowej - Ulikowo |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr projektu | 22 |  |  |  |
| Instytucja realizująca projekt: | GMINA STARGARD SZCZECIŃSKI |  |  |  |
| Lokalizacja projektu: | ULIKOWO |  |  |  |
| Czas realizacji projektu: | 2012 |  |  |  |
| Wskaźniki: długość sieci wodociągowej w mb | 1000 |  |  |  |
| Powiązania projektu: | - |  |  |  |
| Szacowane koszty (w tys. PLN) | 70 |  |  |  |
| Wkład własny (w tys. PLN) | 70 | Wkład własny (%) |  | 100 |
| Projekt realizowany samodzielnie |  | Współpraca z: |  |  |

Infrastruktura techniczna - elektroenergetyka

### Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe (doprowadzenie wody, kanalizacji) - współfinansowanie

- Szacunkowy roczny koszt 100 tys. zł

- Okres realizacji zadania 2006 – 2013

- Zadanie finansowane z budżetu gminy

| Tytuł projektu/Nazwa działania: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr projektu | 23 |  |  |  |
| Instytucja realizująca projekt: | GMINA STARGARD SZCZECIŃSKI |  |  |  |
| Lokalizacja projektu: | GMINA |  |  |  |
| Czas realizacji projektu: | 2006 - 2013 |  |  |  |
| Wskaźniki: ilość mb sieci | 2.640 mb |  |  |  |
| Powiązania projektu: |  |  |  |  |
| Szacowane koszty (w tys. PLN) | 800 |  |  |  |
| Wkład własny (w tys. PLN) | 400 | Wkład własny (%) |  | 50 |
| Projekt realizowany samodzielnie |  | Współpraca z: |  |  |

### Modernizacja oświetlenia na terenie gminy

- Szacunkowy roczny koszt 87,5 tys. zł

- Okres realizacji zadania 2006 – 2013

- Zadanie finansowane z budżetu gminy

| Tytuł projektu/Nazwa działania: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr projektu | 24 |  |  |  |
| Instytucja realizująca projekt: | GMINA STARGARD SZCZECIŃSKI |  |  |  |
| Lokalizacja projektu: | GMINA |  |  |  |
| Czas realizacji projektu: | 2006 - 2013 |  |  |  |
| Wskaźniki: ilość modernizowanego oświetlenia w szt. | 1002 lampy |  |  |  |
| Powiązania projektu: |  |  |  |  |
| Szacowane koszty (w tys. PLN) | 700 |  |  |  |
| Wkład własny (w tys. PLN) | 700 | Wkład własny (%) |  | 100 |
| Projekt realizowany samodzielnie |  | Współpraca z: |  |  |

### Modernizacja dróg gminnych – zadanie ciągłe

- Szacunkowy roczny koszt zadania 150 tys. zł

- Okres realizacji zadania 2006 – 2013

- Zadanie finansowane z budżetu gminy

| Tytuł projektu/Nazwa działania: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr projektu | 25 |  |  |  |
| Instytucja realizująca projekt: | GMINA STARGARD SZCZECIŃSKI |  |  |  |
| Lokalizacja projektu: | GMINA |  |  |  |
| Czas realizacji projektu: | 2006 - 2013 |  |  |  |
| Wskaźniki: ilość modernizowanych dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej w m2 | 8000 |  |  |  |
| Powiązania projektu: |  |  |  |  |
| Szacowane koszty (w tys. PLN) | 1.200 |  |  |  |
| Wkład własny (w tys. PLN) | 1.200 | Wkład własny (%) |  | 100 |
| Projekt realizowany samodzielnie |  | Współpraca z: |  |  |

# B. Infrastruktura społeczna – świetlice

### Adaptacja, modernizacja i budowa świetlic wiejskich w gminie Stargard Szczeciński (m. Ulikowo, Lubowo, Krąpiel, Grabowo, Smogolice).

- Ilość obiektów adoptowanych, modernizowanych lub budowanych świetlic – 5 szt.

- Szacunkowy całkowity koszt zadania 1.395 tys. zł

- Okres realizacji 2005-2006

- Gmina posiada opracowaną dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z pozwoleniem na budowę.

- Zadanie realizowane ze środków budżetu gminy oraz Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”

| Tytuł projektu/Nazwa działania: Adaptacja obiektu budowlanego po byłym sklepie na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej w Ulikowie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr projektu | 26 |  |  |  |
| Instytucja realizująca projekt: | GMINA STARGARD SZCZECIŃSKI |  |  |  |
| Lokalizacja projektu: | ULIKOWO |  |  |  |
| Czas realizacji projektu: | 2005 – 2006 |  |  |  |
| Wskaźniki: Ilość adoptowanych budynków w szt. | 1 |  |  |  |
| Powiązania projektu: |  |  |  |  |
| Szacowane koszty (w tys. PLN) | 214 |  |  |  |
| Wkład własny (w tys. PLN) | 43 | Wkład własny (%) |  | 20 |
| Projekt realizowany samodzielnie |  | Współpraca z: |  |  |

| Tytuł projektu/Nazwa działania: Modernizacja budynku świetlicy w Lubowie wraz z zagospodarowaniem działki nr geod. 167/2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr projektu | 27 |  |  |  |
| Instytucja realizująca projekt: | GMINA STARGARD SZCZECIŃSKI |  |  |  |
| Lokalizacja projektu: | LUBOWO |  |  |  |
| Czas realizacji projektu: | 2005 |  |  |  |
| Wskaźniki: Ilość adoptowanych budynków w szt. | 1 |  |  |  |
| Powiązania projektu: |  |  |  |  |
| Szacowane koszty (w tys. PLN) | 200 |  |  |  |
| Wkład własny (w tys. PLN) | 40 | Wkład własny (%) |  | 20 |
| Projekt realizowany samodzielnie |  | Współpraca z: |  |  |

| Tytuł projektu/Nazwa działania: Adaptacja obiektu budowlanego po byłym sklepie na potrzeby wiejskiej świetlicy w Krąpielu wraz z zagospodarowaniem terenu działki nr geod.104/2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr projektu | 28 |  |  |  |
| Instytucja realizująca projekt: | GMINA STARGARD SZCZECIŃSKI |  |  |  |
| Lokalizacja projektu: | KRĄPIEL |  |  |  |
| Czas realizacji projektu: | 2005 – 2006 |  |  |  |
| Wskaźniki: Ilość adoptowanych budynków w szt. | 1 |  |  |  |
| Powiązania projektu: |  |  |  |  |
| Szacowane koszty (w tys. PLN) | 487 |  |  |  |
| Wkład własny (w tys. PLN) | 97 | Wkład własny (%) |  | 20 |
| Projekt realizowany samodzielnie |  | Współpraca z: |  |  |

| Tytuł projektu/Nazwa działania: Budowa świetlicy wiejskiej w Grabowie wraz z zagospodarowaniem przyległego budynku |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr projektu | 29 |  |  |  |
| Instytucja realizująca projekt: | GMINA STARGARD SZCZECIŃSKI |  |  |  |
| Lokalizacja projektu: | GRABOWO |  |  |  |
| Czas realizacji projektu: | 2005 |  |  |  |
| Wskaźniki: ilość wybudowanych budynków w szt. zagospodarowana powierzchnia terenu w m2 | 1 |  |  |  |
| Powiązania projektu: |  |  |  |  |
| Szacowane koszty (w tys. PLN) | 414 |  |  |  |
| Wkład własny (w tys. PLN) | 83 | Wkład własny (%) |  | 20 |
| Projekt realizowany samodzielnie |  | Współpraca z: |  |  |

| Tytuł projektu/Nazwa działania: Adaptacja obiektu budowlanego po byłej hydroforni na potrzeby wiejskiej świetlicy w Smogolicach |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr projektu | 30 |  |  |  |
| Instytucja realizująca projekt: | GMINA STARGARD SZCZECIŃSKI |  |  |  |
| Lokalizacja projektu: | SMOGOLICE |  |  |  |
| Czas realizacji projektu: | 2005 - 2006 |  |  |  |
| Wskaźniki: Ilość adoptowanych budynków w szt. | 1 |  |  |  |
| Powiązania projektu: |  |  |  |  |
| Szacowane koszty (w tys. PLN) | 309 |  |  |  |
| Wkład własny (w tys. PLN) | 62 | Wkład własny (%) |  | 20 |
| Projekt realizowany samodzielnie |  | Współpraca z: |  |  |

| Tytuł projektu/Nazwa działania: Budowa świetlicy wiejskiej w Klępinie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr projektu | 31 |  |  |  |
| Instytucja realizująca projekt: | GMINA STARGARD SZCZECIŃSKI |  |  |  |
| Lokalizacja projektu: | KLĘPINO |  |  |  |
| Czas realizacji projektu: | 2007 – 2008 |  |  |  |
| Wskaźniki: Ilość adoptowanych budynków w szt. | 1 |  |  |  |
| Powiązania projektu: |  |  |  |  |
| Szacowane koszty (w tys. PLN) | 500 |  |  |  |
| Wkład własny (w tys. PLN) | 100 | Wkład własny (%) |  | 20 |
| Projekt realizowany samodzielnie |  | Współpraca z: |  |  |

# Infrastruktura społeczna – oświata

### Modernizowanych i rozbudowanych obiektów szkolnych w gminie Stargard Szczeciński (m. Strachocin, Małkocin)

- Ilość obiektów modernizowanych i rozbudowanych obiektów szkolnych ok. 2.

- Szacunkowy całkowity koszt zadania 4,5 mln zł

- Okres realizacji zadania 2006-2008

- 2006-2007 opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pozwoleniem na budowę.

- Zadanie realizowane ze środków budżetu gminy i środków UE

| Tytuł projektu/Nazwa działania: Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Strachocinie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr projektu | 32 |  |  |  |
| Instytucja realizująca projekt: | GMINA STARGARD SZCZECIŃSKI |  |  |  |
| Lokalizacja projektu: | STRACHOCIN |  |  |  |
| Czas realizacji projektu: | 2006 – 2007 |  |  |  |
| Wskaźniki: Ilość obiektów modernizowanych i rozbudowanych obiektów szkolnych w szt. | 1 |  |  |  |
| Powiązania projektu: |  |  |  |  |
| Szacowane koszty (w tys. PLN) | 2.250 |  |  |  |
| Wkład własny (w tys. PLN) | 562,5 | Wkład własny (%) |  | 25 |
| Projekt realizowany samodzielnie |  | Współpraca z: |  |  |

| Tytuł projektu/Nazwa działania: Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Małkocinie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr projektu | 33 |  |  |  |
| Instytucja realizująca projekt: | GMINA STARGARD SZCZECIŃSKI |  |  |  |
| Lokalizacja projektu: | MAŁKOCIN |  |  |  |
| Czas realizacji projektu: | 2007 – 2008 |  |  |  |
| Wskaźniki: Ilość obiektów modernizowanych i rozbudowanych obiektów szkolnych w szt. | 1 |  |  |  |
| Powiązania projektu: |  |  |  |  |
| Szacowane koszty (w tys. PLN) | 2.250 |  |  |  |
| Wkład własny (w tys. PLN) | 562,5 | Wkład własny (%) |  | 25 |
| Projekt realizowany samodzielnie |  | Współpraca z: |  |  |

# Infrastruktura społeczna – opieka zdrowotna

### Modernizowanych budynku Niepublicznego Ośrodka Zdrowia w Pęzinie

- Ilość obiektów modernizowanych w szt. 1

- Szacunkowy całkowity koszt zadania 100 tys. zł

- Okres realizacji 2007

- Zadanie współfinansowane ze środków UE

| Tytuł projektu/Nazwa działania: Modernizacja budynku Niepublicznego Ośrodka Zdrowia w Pęzinie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr projektu | 34 |  |  |  |
| Instytucja realizująca projekt: | GMINA STARGARD SZCZECIŃSKI |  |  |  |
| Lokalizacja projektu: | PĘZINO |  |  |  |
| Czas realizacji projektu: | 2007 |  |  |  |
| Wskaźniki: Ilość obiektów modernizowanych i rozbudowanych obiektów w szt. | 1 |  |  |  |
| Powiązania projektu: |  |  |  |  |
| Szacowane koszty (w tys. PLN) | 100 |  |  |  |
| Wkład własny (w tys. PLN) | 25 | Wkład własny (%) |  | 25 |
| Projekt realizowany samodzielnie |  | Współpraca z: | Gmina Stargard Szczeciński |  |

# C. Turystyka, Sport, Rekreacja

### Zagospodarowanie terenów nad jeziorem Miedwie (m. Koszewo, Wierzchląd, Koszewko)

- Szacunkowy całkowity koszt zadania 400 tys. zł

- Okres realizacji zadania 2007-2011

- Zadanie współfinansowane ze środków UE

| Tytuł projektu/Nazwa działania: Zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Miedwie w miejscowości Koszewo |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr projektu | 35 |  |  |  |
| Instytucja realizująca projekt: | GMINA STARGARD SZCZECIŃSKI |  |  |  |
| Lokalizacja projektu: | KOSZEWO |  |  |  |
| Czas realizacji projektu: | 2010 -2011 |  |  |  |
| Wskaźniki: powierzchnia zagospodarowanego terenu w m2 | 3000 |  |  |  |
| Powiązania projektu: |  |  |  |  |
| Szacowane koszty (w tys. PLN) | 150 |  |  |  |
| Wkład własny (w tys. PLN) | 30 | Wkład własny (%) |  | 20 |
| Projekt realizowany samodzielnie |  | Współpraca z: |  |  |

| Tytuł projektu/Nazwa działania: Zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Miedwie w miejscowości Wierzchląd |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr projektu | 36 |  |  |  |
| Instytucja realizująca projekt: | GMINA STARGARD SZCZECIŃSKI |  |  |  |
| Lokalizacja projektu: | WIERZCHLĄD |  |  |  |
| Czas realizacji projektu: | 2007 – 2008 |  |  |  |
| Wskaźniki: powierzchnia modernizowanego terenu w m2 | 15.600 |  |  |  |
| Powiązania projektu: |  |  |  |  |
| Szacowane koszty (w tys. PLN) | 150 |  |  |  |
| Wkład własny (w tys. PLN) | 30 | Wkład własny (%) |  | 20 |
| Projekt realizowany samodzielnie |  | Współpraca z: |  |  |

| Tytuł projektu/Nazwa działania: Zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Miedwie w miejscowości Koszewko |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr projektu | 37 |  |  |  |
| Instytucja realizująca projekt: | GMINA STARGARD SZCZECIŃSKI |  |  |  |
| Lokalizacja projektu: | KOSZEWKO |  |  |  |
| Czas realizacji projektu: | 2010 – 2011 |  |  |  |
| Wskaźniki: powierzchnia modernizowanego terenu w m2 | 10.000 |  |  |  |
| Powiązania projektu: |  |  |  |  |
| Szacowane koszty (w tys. PLN) | 100 |  |  |  |
| Wkład własny (w tys. PLN) | 20 | Wkład własny (%) |  | 20 |
| Projekt realizowany samodzielnie |  | Współpraca z: |  |  |

# D. Dziedzictwo kulturowe

### Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego gminy

- Szacunkowy całkowity koszt zadania 500 tys. zł

- Okres realizacji zadania 2006-2013

- Zadanie finansowane z budżetu gminy

| Tytuł projektu/Nazwa działania: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr projektu | 38 |  |  |  |
| Instytucja realizująca projekt: | GMINA STARGARD SZCZECIŃSKI |  |  |  |
| Lokalizacja projektu: | GMINA |  |  |  |
| Czas realizacji projektu: | 2006 – 2013 |  |  |  |
| Wskaźniki: ilość renowacji obiektów dziedzictwa kulturowego w szt. | Do ustalenia |  |  |  |
| Powiązania projektu: |  |  |  |  |
| Szacowane koszty (w tys. PLN) | 500 |  |  |  |
| Wkład własny (w tys. PLN) | 500 | Wkład własny (%) |  | 100 |
| Projekt realizowany samodzielnie |  | Współpraca z: |  |  |

### Budowa i modernizacja lokalnej bazy kulturalno turystycznej – Zamek w Pęzinie

- Szacunkowa liczba renowacji obiektów dziedzictwa kulturowego 1

- Szacunkowy całkowity koszt zadania 500 tys. zł

- Okres realizacji zadania 2006-2013

- Zadanie finansowane z budżetu gminy

| Tytuł projektu/Nazwa działania: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr projektu | 39 |  |  |  |
| Instytucja realizująca projekt: | Właściciel |  |  |  |
| Lokalizacja projektu: | PĘZINO |  |  |  |
| Czas realizacji projektu: | 2006 - 2013 |  |  |  |
| Wskaźniki: Szacunkowa liczba renowacji obiektów dziedzictwa kulturowego w szt. | 1 ]] |  |  |  |
| Powiązania projektu: |  |  |  |  |
| Szacowane koszty (w tys. PLN) | 500 |  |  |  |
| Wkład własny (w tys. PLN) | 500 | Wkład własny (%) |  | — |
| Projekt realizowany samodzielnie |  | Współpraca z: |  |  |

- POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z CELAMI STRATEGICZNYMI INNYCH DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH ROZWOJU I OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

Ujęte w planie projekty wpisuje się bezpośrednio w realizacje celów strategicznych Województwa zachodniopomorskiego.

W ramach Strategii rozwoju województwa zachodniopomorskiego do 2015 roku wyznaczono jego wizję, jako obszaru o czystym i bezpiecznym środowisku, przyjaznego mieszkańcom, atrakcyjnego dla turystów oraz dającego szanse zrównoważonego, dynamicznego rozwoju.

Wyznaczona wizja ma być osiągnięta poprzez realizację następujących celów:

- Poprawa konkurencyjności województwa zachodniopomorskiego,

- Powszechna dostępność dóbr, usług i informacji,

- Stworzenie warunków dla rozwoju zasobów ludzkich,

- Podniesienie jakości życia w regionie.

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stargard Szczeciński jest zgodny także, ze Strategią Gminy Stargard Szczeciński oraz innymi dokumentami zatwierdzonymi przez Radę Gminy.

Tabela 13.

Oczekiwane wskaźniki osiągnięć Planu Rozwoju Lokalnego

na lata 2005 – 2006

|  | Wskaźniki | Szacowana docelowa wartość wskaźnika |
| --- | --- | --- |
| Produkty | - Długość nowych utwardzonych dróg gminnych ( m2) - Długość nowej sieci rozdzielczej wodociągów (mb) - Długość sieci kanalizacyjnych (km) - Ilość modernizowanego oświetlenia na terenie gminy (w szt.) - Liczba projektów z zakresu lokalnej kultury (w tym ochrony dziedzictwa kulturowego) (szt.) - Liczba projektów z zakresu lokalnej infrastruktury turystycznej (szt.) - Liczba renowacji obiektów dziedzictwa kulturowego gminy | 2000 2860 24,19 250 7 2 do ustalenia |
| Rezultaty | - Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku budowy i modernizacji dróg oraz uzbrojenia terenu (ha) - Liczba osób korzystających z sieci wodociągowej (%) - Liczba osób korzystających z sieci kanalizacyjnej (%) - Ilość ścieków odprowadzonych i oczyszczonych (hm3/miesiąc) - Liczba turystów (krajowych i zagranicznych) (osoby) | Do oszacowania Będzie oszacowane Będzie oszacowane Będzie oszacowane + 2,5 % |
| Oddziaływanie | 1. Zwiększenie inwestycji w gminie 2. Zwiększenie liczby mieszkańców | + 2% + 3% |

- PLAN FINANSOWY NA LATA 2005 – 2013

1. Finansowe gminy Stargard Szczeciński na rok 2005

- Planowane dochody budżetu gminy na rok 2005 to kwota 17.352.339 zł

- Planowane wydatki budżetu gminy na rok 2005 to kwota 18.977.339 zł

- Planowane na 2005 rok rozchody budżetu gminy z tytułu spłaty pożyczek z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to kwota 403.000 zł

- Wydatki budżetowe nie znajdują pokrycia w planowanych dochodach w kwocie 2.028.000 zł, zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z:

- pożyczek – 308.000 zł

- kredyt z banków krajowych – 1.250.000 zł

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczenia kredytu i pożyczek z lat ubiegłych – 470.000 zł

- Limit wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne w roku 2005 wynosi 1.565.600 zł co przedstawia się następująco:

- Adaptacja budynku po byłym sklepie na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej w Ulikowie – 118.700 zł*

- Budowa systemu kanalizacji w południowo-zachodniej części gminy – 503.100 zł

- Modernizacja budynku świetlicy w Lubowie wraz z zagospodarowaniem działki nr geod. 167/2 – 200.000 zł*

- Adaptacja obiektu budowlanego po byłym sklepie na potrzeby wiejskiej świetlicy w Krąpielu wraz z zagospodarowaniem terenu działki nr geod. 104/2 – 250.000 zł*

- Budowa świetlicy wiejskiej w Grabowie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu 413.800 zł

- Adaptacja obiektu budowlanego po byłej hydroforni na potrzeby świetlicy w Smogolicach – 80.000 zł*

* wykonano tylko dokumentacje projektowe, rozpoczęcie robót budowlanych planowane od 2005 r.

- Całkowity koszt projektów realizowanych przez Gminę Stargard Szczeciński w latach 2005–2013 wyniesie 36.564,0 tys. zł

W pierwszym okresie planowanym tj. w latach 2005-2006 zakłada się realizację 16 projektów na łączną kwotę 13.475,5 tys. zł. w tym 7 projektów realizowanych będzie w dwóch okresach finansowania.

Gmina przeznaczyła na ten cel środki będące wkładem własnym w wysokości 4.368,25 tys. zł co stanowi 32,4% nakładu inwestycyjnego.

Pozostała kwota zostanie sfinansowana z pomocowych środków publicznych krajowych i unijnych.

Współfinansowanie z funduszy strukturalnych UE będzie odbywało się na zasadzie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych. W celu zachowania płynności finansowej gminy będzie musiała skorzystać z kredytów bankowych.

Drugi okres planowany obejmuje lata 2007-2013 przewiduje się realizację 22 zadań na łączną szacunkową kwotę 23.088,5 tys. zł.

Beneficjentem projektu „Budowa i modernizacja lokalnej bazy kulturalno – turystycznej – zamek w Pęzinie” nie będzie gmina.

- KOSZTY PROJEKTÓW REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ STARGARD SZCZECINSKI w latach 2005 – 2013

| Lp. | Nazwa działania/ tytuł projektu | 2005 |  | 2006 |  | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Szacowane koszty w tys. zł | Wkład własny gminy w tyś. Zł | Szacowane koszty w tys. zł | Wkład własny gminy w tyś. zł | Szacowane koszty w tys. zł | Wkład własny gminy w tyś. zł | Szacowane koszty w tys. zł | Wkład własny gminy w tyś. zł | Szacowane koszty w tys. zł | Wkład własny gminy w tyś. zł | Szacowane koszty w tys. zł | Wkład własny gminy w tyś. zł | Szacowane koszty w tys. zł | Wkład własny gminy w tyś. zł | Szacowane koszty w tys. zł | Wkład własny gminy w tyś. zł | Szacowane koszty w tys. zł | Wkład własny gminy w tyś. zł |
| A | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I KOMUNIKACYJNA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Budowa systemu kanalizacyjnego w południowo zachodniej części gminy Stargard Szczecinski (miejscowości: Golczewo, Skalin, Wierzchląd, Koszewko, Koszewo) | 2.560 | 699 | 1039 | 284 | 1951 | 533 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Budowa systemu kanalizacji sanitarnej Grzędzice – Żarowo-Lubowo-Rogowo-Smogolice-Poczernin-Sowno |  |  | 3.815 | 954 | 3.500 | 875 | 1.330 | 333 | 1.820 | 455 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | Budowa systemu kanalizacji w ramach aglomeracji Ulikowo (miejscowości: Ulikowo, Pezino, Trzebiatów, Kiczarowo, Grabowo) |  |  | 2.450 | 1.225 | 560 | 280 | 910 | 455 | 1.470 | 735 | 1.540 | 770 |  |  |  |  |  |  |
| IV | Budowa systemu kanalizacji sanitarnej Małkocin - Klępino |  |  |  |  |  |  | 1610 | 1610 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V | Budowa kanalizacji do pojedynczych gospodarstw domowych na terenie całej gminy | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 |
| VI | Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 85 | 85 | 170 | 170 | 30 | 30 | 130 | 130 | 70 | 70 |  |  |

| VII | Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe – współfinansowanie (doprowadzenie wody, kanalizacji) |  |  | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VIII | Modernizacja oświetlenia na terenie gminy |  |  | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 |
| IX | Modernizacja dróg gminnych – zadania ciągłe |  |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| B | INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Adaptacja, modernizacja i budowa świetlic wiejskich w gminie Stargard Szczeciński | 1.119 | 224 | 505 | 101 | 250 | 50 | 250 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Modernizacja i rozbudowa obiektów szkolnych w gminie Stargard Szczeciński |  |  | 1.125 | 281,25 | 2.250 | 562,5 | 1.125 | 562,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III * | Modernizacja budynku Niepublicznego Ośrodka Zdrowia w Pęzinie |  |  |  |  | 100 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Zagospodarowanie terenów nad jeziorem Miedwie |  |  |  |  | 75 | 15 | 75 | 15 |  |  | 125 | 25 | 125 | 25 |  |  |  |  |
| D. | DZIEDZICTWO KULTUROWE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego gminy |  |  | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 |
| II* | Budowa, modernizacja lokalnej bazy kulturalno-turystycznej – zamek w Pęzinie |  |  | 62,5 | - | 62,5 | - | 62,5 | - | 62,5 | - | 62,5 | - | 62,5 | - | 62,5 | - | 62,5 | - |
| OGÓŁEM |  | 4.064 | 1.208 | 9.465,5 | 3.245,25 | 9348,5 | 2840,5 | 5862,5 | 3425,5 | 4.022,5 | 1.760 | 2.257,5 | 1.225 | 8.17,5 | 555 | 632,5 | 470 | 562,5 | 400 |

* wkład własny prywatnego wnioskodawcy

- SPOSOBY WDRAŻANIA, MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

Plan Rozwoju Lokalnego jest wieloletnim dokumentem kształtującym kierunki rozwoju samorządu terytorialnego jakim jest gmina. Zawarte w nim założenia i plany inwestycyjne są zgodne z długoterminowymi dokumentami zawierającymi zadania gminy Stargard Szczeciński.

Wdrażanie Planu Rozwoju Lokalnego wymaga śledzenia przebiegu realizowanych projektów. Bieżąca kontrola jest niezbędna do osiągnięcia zamierzonego efektu.

Ocena Planu Rozwoju Lokalnego musi być skuteczna, obiektywna i wiarygodna.

## 1. Sposoby monitorowania Planu Rozwoju Lokalnego

Skuteczność Planu Rozwoju Lokalnego, zależy od monitoringu, który prowadzić będzie powołany zespół wyłoniony spośród pracowników Urzędu Gminy.

Zespół będzie odpowiedzialny za kontrole realizowanych inwestycji, ich zgodność z Planem Rozwoju Lokalnego oraz identyfikację powstających w trakcie problemów, a także wskaźników. Kierownictwo zespołu powierza się zastępcy Wójta.

Kierownik Zespołu czuwa nad stopniem realizacji Programu Rozwoju Lokalnego i sporządza informacje poszczególnych projektów według załącznika numer 1 i numer 2.

Załącznik numer 1 to Karta Oceny Planu Rozwoju Lokalnego, która zawiera następujące informacje:

- Lista projektów do realizacji w ocenianym okresie

- Projekty realizowane w terminie

- Projekty realizowane po terminie

- Zaplanowane a nie realizowane projekty wraz z przyczyną braku realizacji

- Osiągnięte wskaźniki w wyniku realizowanych projektów, produktu, rezultatu, oddziaływania

- Czy zagrożone jest osiągniecie wskaźników PRL.

Załącznik numer 2 to Karta Oceny Realizacji Projektu, która zawiera informacje na temat:

- Nazwy projektu, numeru projektu

- Dokładnej lokalizacji

- Jednostki odpowiedzialnej

- Osoby odpowiedzialnej

- Całkowity planowany okres realizacji projektu w etapach

- Planowane wskaźniki osiągnięć dla całego projektu – produktu, rezultatu, oddziaływania

- Planowane wskaźniki osiągnięć dla etapu

- Uzyskane wskaźniki osiągnięć dla etapu

- Uzyskane wskaźniki osiągnięć dla całego projektu

- Ostateczne terminy uzyskania danych i informacji

- Efektywność wskaźników na zakończenie realizacji projektu.

Karta Oceny Planu Rozwoju Lokalnego przedstawiona jest do informacji Wójtowi oraz Radzie Gminy.

Schemat organizacyjny

Kierownik zespołu

###### Zespół d/s 						Zespół ds.					Zespół ds.				Zespół d/s

Infrastruktury					Infrastruktury				Turystyki,				Dziedzictwa

Technicznej					Społecznej					Sportu					Kulturowego

i Komunikacyjnej											i Rekreacji

Informacja oceniająca efektywność Planu Rozwoju Lokalnego byłaby sporządzona do 31 stycznia każdego roku.

Wynikające z niego wnioski powinny być sugestią dla Rady Gminy jak skorygować i zmienić zawarte w planie projekty inwestycyjne.

## Publik Relations Planu Rozwoju Lokalnego

Jednym z elementów prawidłowego wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego jest komunikacja z otoczeniem.

W sferze wymiany informacji elementem prawidłowego wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego jest informowanie wszystkich mieszkańców gminy o stopniu realizacji określonych zadań oraz o postępach.

Informacje będą podane na stronie internetowej Urzędu Gminy, na sesji Rady Gminy, zebraniach Rad Sołeckich itp.

| - KARTA OCENY REALIZACJI PROJEKTU |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr projektu |  |  |  |  | Nr projektu |  |
| Dokładna lokalizacja: |  |  |  |  |  |  |
| Jednostka odpowiedzialna: |  |  |  |  |  |  |
| Osoba odpowiedzialna: |  |  |  |  |  |  |
| Całkowity planowany okres realizacji projektu, w tym: |  |  |  |  |  |  |
| Etap 1 |  |  |  |  |  |  |
| Etap 2 |  |  |  |  |  |  |
| Etap n |  |  |  |  |  |  |
| Planowane wskaźniki osiągnięć dla całego projektu: |  |  |  | Uzyskane wskaźniki osiągnięć dla całego projektu: |  |  |
| - produktu: |  |  |  |  |  |  |
| - rezultatu |  |  |  |  |  |  |
| - oddziaływania: |  |  |  |  |  |  |
| Planowane wskaźniki osiągnięć dla Etapu n: |  |  |  | Uzyskane wskaźniki osiągnięć dla Etapu n: |  |  |
| - produktu: |  |  |  |  |  |  |
| - rezultatu |  |  |  |  |  |  |
| Ostateczne terminy uzyskania danych i informacji |  |  |  |  |  |  |
| Termin 1 |  |  |  |  |  |  |
| Termin 2 |  |  |  |  |  |  |
| Termin n |  |  |  |  |  |  |
| Efektywność wskaźników na zakończenie realizacji projektu |  |  |  |  |  |  |
| - produktu: |  |  |  |  |  |  |
| - rezultatu |  |  |  |  |  |  |
| Sporządził: |  |  | Data: |  |  |  |
| Zatwierdził: |  |  | Data: |  |  |  |

| - KARTA OCENY REALIZACJI PLANU ROZOWJU LOKALNEGO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lista projektów do realizacji w ocenianym okresie (nr i nazwa projektu) |  |  |  |  |  |  |
| Projekty zrealizowane w terminie (nr i nazwa projektu) |  |  |  |  |  |  |
| Projekty zrealizowane po terminie (nr i nazwa projektu) wraz z przyczyną opóźnienia |  |  |  |  |  |  |
| Zaplanowane a niezrealizowane projekty wraz przyczyną braku realizacji |  |  |  |  |  |  |
| Osiągnięte wskaźniki w wyniku zrealizowanych projektów: |  |  |  |  |  |  |
| - produktu: |  |  |  |  |  |  |
| - rezultatu |  |  |  |  |  |  |
| - oddziaływania: |  |  |  |  |  |  |
| Czy zagrożone jest osiągnięcie wskaźników PRL? |  |  |  |  |  |  |
| Sporządził: |  |  |  | Data: |  |  |
| Zatwierdził: |  |  |  | Data: |  |  |